| # BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN # (Detailed Course Syllabus) |  |
| # (Ban hành kèm theo Quyết định số 628 QĐ/ĐHKTQD ngày 18 tháng 6 năm 2024) |  |

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (General Information)

- Tên học phần (tiếng Việt): 	Lập dự án

- Tên học phần (tiếng Anh):	Project design

- Trình độ đào tạo 		Đại học

- Mã học phần: 			DTKT 1176

- Số tín chỉ: 			03

  - Số giờ trên lớp:	45

  - Số giờ tự học:		105

(01 tín chỉ bằng 50 giờ định mức, 01 giờ định mức bằng 50 phút)

- Các học phần tiên quyết:

  - Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô 1; Kinh tế đầu tư

2. KHOA/VIỆN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

(Management Faculty and Teachers)

- Khoa/Viện quản lý học phần: Khoa Đầu tư

- Địa chỉ: Phòng 1104, Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

- Giảng viên giảng dạy học phần:

| STT | Họ và tên | Email NEU |
| --- | --- | --- |
|  | TS. Nguyễn Thị Thu Hà | hadautu@neu.edu.vn |
|  | TS. Nguyễn Thị Ái Liên | liennt@neu.edu.vn |
|  | TS. Hoàng Thị Thu Hà | hoangthuha@neu.edu.vn |
|  | TS. Trần Thị Mai Hương | maihuong@neu.edu.vn |

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions)

Học phần Lập dự án đầu tư là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành Kinh tế đầu tư, ngành Quản lý dự án. Học phần trang bị cho người học những kiến thức về dự án đầu tư, sự cần thiết phải đầu tư theo dự án khi thực hiện hoạt động đầu tư phát triển, chu kỳ của dự án đầu tư, nội dung cũng như mối quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kỳ dự án, làm rõ vai trò của công tác lập dự án đầu tư trong việc thực hiện có hiệu quả hoạt động đầu tư. Học phần cung cấp cho người học  kiến thức để có thể soạn thảo một bản dự án đầu tư, với những nội dung về thị trường, kỹ thuật, tài chính…của dự án. Học phần giới thiệu các phương pháp so sánh để lựa chọn được phương án đầu tư tối ưu. Với những kiến thức này,  người học có thể trực tiếp lập hoặc điều hành quá trình lập dự án đầu tư ở các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Nội dung chính:

- Dự án đầu tư, các cấp độ nghiên cứu của một dự án đầu tư, công tác tổ chức lập dự án đầu tư

- Các nội dung phân tích, soạn thảo một dự án đầu tư.

- Các phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư.

- Các phương pháp so sánh để lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.

# 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP

# (Learning resources: Course Books, Reference Books, and Softwares)

4.1. Giáo trình

[1] Nguyễn Bạch Nguyệt (2013), Lập dự án đầu tư , NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

4.2. Tài liệu tham khảo

[2] Luật Đầu tư

[3] Luật Xây dựng

[4] Luật Đầu tư công

4.3. Phần mềm

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (Course Goals)

Bảng 1. Mục tiêu học phần

| Mã / Code | Mô tả mục tiêu học phần (CG) | CĐR/PLO của CTĐT ngành KTĐT (ngành QLDA) |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| CG1 | Cung cấp kiến thức về những nội dung phân tích cơ bản của một dự án đầu tư ; các phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư ; các phương pháp so sánh để lựa chọn phương án đầu tư. | PLO 1.4 PLO 1.5 (PLO 1.4) |
| CG2 | Cung cấp kỹ năng phân tích, soạn thảo một dự án đầu tư cụ thể. | PL0 2.3 (PLO 2.4) |
| CG3 | Cung cấp kỹ năng phân tích hiệu quả (tài chính, KT- XH) của dự án, kỹ năng lựa chọn phương án đầu tư tối ưu. | PLO 2.3 (PLO 2.4) |
| CG4 | Giúp cho người học nhận thức được bối cảnh xã hội và có khả năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ các quy định, hệ thống luật pháp. Người học có khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có tinh thần hợp tác và trách nhiệm với công việc. | PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.4 (PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.4) |

# 6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

Bảng 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

| Mục tiêu | CLO | Mô tả CLO | Mức độ đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| CG1 | CLO 1.1 | Hiểu các khái niệm về đầu tư phát triển và dự án đầu tư phát triển. Hiểu được sự cần thiết phải đầu tư theo dự án khi thực hiện hoạt động đầu tư phát triển. | I |
|  | CLO 1.2 | Nắm vững trình tự nghiên cứu (các cấp độ nghiên cứu) của một dự án đầu tư, công tác tổ chức soạn thảo dự án. | II |
|  | CLO 1.3 | Nắm vững và thực hành được các nội dung cần phân tích trong quá trình soạn thảo dự án | III |
|  | CLO 1.4 | Nắm vững và thực hành dược phương pháp và các tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính và kinh tế xã hội của dự án. | III |
|  | CLO 1.5 | Nắm vững và thực hành được cách thức so sánh lựa chọn các phương án đầu tư tối ưu. | III |
| CG2 | CLO 2.1 | Người học có kỹ năng phân tích vấn đề; kỹ năng tư duy hệ thống; kỹ năng phát hiện và lựa chọn cơ hội đầu tư, phân tích đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư | IV |
|  | CLO 2.2 | Người học có kỹ năng thu thập thông tin và soạn thảo một dự án đầu tư cụ thể. Kỹ năng thích ứng với sự thay đổi, giải quyết vấn đề đầu tư trong những tình huống cụ thể. | IV |
| CG3 | CLO 3.1 | Người học có kỹ năng đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án theo các chỉ tiêu. | IV |
|  | CLO 3.2 | Người học có kỹ năng vận dụng được cách thức so sánh lựa chọn các phương án đầu tư bằng việc phối hợp các chỉ tiêu hiệu quả | IV |
| CG4 | CLO 4.1 | Người học nhận thức được bối cảnh xã hội và có khả năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ nội quy, quy chế và hệ thống luật pháp. | III |
|  | CLO 4.2 | Người học có khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có tinh thần hợp tác và trách nhiệm với công việc. Thực hành khả năng làm việc nhóm | III |

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (Course Assessment)

7.1. Cơ cấu điểm thành phần

Bảng 3. Đánh giá học phần

| Hình thức đánh giá | Nội dung / Bài đánh giá | Thời điểm | CLOs | Công cụ và tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) | CĐR/PLO của CTĐT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| Chuyên cần | Tham gia lớp seminar Tham gia thảo luận các buổi seminar | Tất cả các buổi seminar | 4.1 4.2 | - Điểm danh - Trả lời câu hỏi, thảo luận trên lớp Xem Phụ lục 2, rubrics 1 | 10% | … |
| Đánh giá quá trình | Bài tập nhóm Nhóm 3-5 sinh viên - Nhóm đề xuất cơ hội đầu tư, phân tích các nội dung của dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án. - Kết quả là Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư có thuyết trình | Nộp bản cuối: tuần 14 Các thời điểm do giảng viên seminar quyết định: - Đề xuất chủ đề - Nộp bản thảo - Nộp bản chính và trình bày | 2.1, 2.2 3.1, 3.2 4.1, 4.2. | - Xem Phụ lục 2, rubrics 2 | 40% | … |
|  | Kiểm tra viết trên lớp | Tuần 12 | 2.2 3.1, 3.2, 3.3 | - Số câu trả lời đúng - Xem Phụ lục 2, rubrics 3 |  | … |
| Đánh giá cuối kỳ | Toàn bộ nội dung học | Theo lịch của Trường | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 3.1, 3.2 | - Tự luận trên cơ sở NH đề thi - Số câu hỏi: 4 - Thời gian: 90p - Xem Phụ lục 1: ma trận đề thi | 50% | … |

7.2. Ma trận đề thi (phụ lục 1)

7.3. Các rubrics (phụ lục 2)

8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Lesson Plan)

Bảng 4. Kế hoạch và nội dung dạy học

| Tuần | Nội dung | Tài liệu đọc | Hoạt động dạy và học | Đánh giá | CLOs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Lecture 1. Tổng quan về dự án đầu tư và công tác lập dự án 1.1 Những vấn đề lý luận chung về dự án đầu tư, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học 1.2 Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác soạn thảo dự án | [1] Chương 1,2 [2], [3], [4] | Giảng viên - Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide - Giảng lý thuyết theo nội dung slide - Giới thiệu ví dụ trong slide - Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo - Yêu cầu sinh viên xem lại kiến thức các môn tiên quyết Sinh viên - Đọc Chương 1,2 - Giáo trình Lập dự án đầu tư - Tìm hiểu về quy trình đầu tư của một dự án trên thực tế. - Tìm hiểu vị trí, vai trò của công tác lập dự án |  | 1.1 1.2 |
| 2 | Lecture 2 Phân tích các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư (1) 2.1 Vai trò của phân tích các điều kiện vĩ mô 2.2 Phân tích các điều kiện vĩ mô có ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư | [1] Chương 3 [2], [3] | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide - Giới thiệu ví dụ trong slide - Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo - Xác định các nhóm làm bài tập Sinh viên - Đọc Chương 3 - Giáo trình Lập dự án đầu tư trước khi đến lớp - Tham khảo dự án mẫu trước khi đến lớp |  | 1.3 |
| 3 | Lecture 3 Phân tích các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư (2) 3.1 Vị trí, vai trò của phân tích thị trường về sản phẩm dự án 3.2 Nội dung phân tích thị trường về sản phẩm dự án | [1] Chương 3 [2], [3], [4] | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide - Giới thiệu ví dụ trong slide - Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo Sinh viên - Đọc Chương 3 - Giáo trình Lập dự án đầu tư trước khi đến lớp - Tham khảo dự án mẫu trước khi đến lớp |  | 1.3 |
| 4 | Seminar 1 - Tóm tắt kiến thức chương 1-3 - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của seminar 1 - Hướng dẫn thực hành soạn thảo các nội dung của dự án đầu tư | [1] Chương 1- 3 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 1- 3 - Giải đáp các câu hỏi về nội dung lý thuyết trong Lecture 1-3 - Làm các bài tập tình huống về nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án - Áp dụng các phương pháp nghiên cứu thị trường để phân tích cung cầu của sản phẩm cụ thể - Hướng dẫn các nhóm sinh viên áp dụng kiến thức đã học về phân tích các điều kiện vĩ mô và thị trường vào dự án cụ thể Sinh viên - Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận và bài tập trong Seminar 1 - Nghiên cứu chương 3 và các câu hỏi ở cuối chương 3 trong giáo trình Lập dự án đầu tư. - Hình thành các nhóm nghiên cứu, mỗi nhóm 5 sinh viên. Các nhóm họp nội bộ trước khi đến lớp học, định hướng trước lĩnh vực đầu tư, tên dự án và lý do dẫn tới việc hình thành dự án để giảng viên chỉnh sửa. - Tham khảo các dự án mẫu. | - Điểm danh - Trả lời câu hỏi trong slide seminar 1 - Trả lời câu hỏi cuối chương 3 trong giáo trình Lập dự án đầu tư. - Trình bày cơ hội đầu tư của nhóm | 1.3 2.1 4.2 |
| 5 | Lecture 4 Phân tích kỹ thuật của dự án đầu tư 4.1 Vị trí, vai trò của phân tích kỹ thuật trong quá trình soạn thảo dự án đầu tư. 4.2 Nội dung phân tích kỹ thuật : lựa chọn công nghệ, trang thiết bị, nguyên liệu, địa điểm, giải pháp xây dựng dự án… Phân tích khía cạnh tổ chức quản trị dự án 4.3 Phân tích khía cạnh tổ chức quản lý của dự án 4.4 Dự tính nhân sự cho dự án | [1] Chương 4- 5 [2], [3] | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide - Giới thiệu ví dụ trong slide - Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo Sinh viên - Đọc Chương 4-5 - Giáo trình Lập dự án đầu tư - Tìm hiểu nội dung phân tích kỹ thuật, của các dự án đầu tư trên thực tế (có thể thông qua các dự án mẫu) - Tham khảo các quy định của Chính phủ, quy định của các Bộ về vấn đề kỹ thuật cho từng ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế - Tìm hiểu công tác tổ chức quản lý và nhân sự của dự án trên thực tế. - Nghiên cứu quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách, tiền lương đối với người lao động. |  | 1.3 |
| 6 | Seminar 2 - Báo cáo kết quả nghiên cứu | [1] Chương 1- 5 | Giảng viên Giảng viên góp ý chỉnh sửa dự án của từng nhóm. Nội dung chỉnh sửa: - Chỉnh sửa sự cần thiết của dự án đối với nền kinh tế - Chỉnh sửa các nội dung: điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành dự án, phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật, tổ chức quản trị dự án Sinh viên Nghiên cứu chương 3,4,5 và các câu hỏi ở cuối chương 3, 4,5 trong giáo trình Lập dự án đầu tư. + Tham khảo các dự án mẫu + Các nhóm sinh viên phải hoàn thiện dự án của nhóm với 4 nội dung: điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành dự án, phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật, tổ chức quản trị dự án, để xin ý kiến giảng viên. | - Điểm danh - Trả lời câu hỏi trong slide seminar 1 - Trình bày các nội dung nghiên cứu của nhóm | 1.3 2.1 4.1 4.2 |
| 7 | Lecture 5: Phân tích tài chính dự án đầu tư (1) 5.1 Mục đích, yêu cầu và vai trò của phân tích đầu tư tài chính dự án đầu tư 5.2 Giá trị thời gian của tiền và các công thức tính chuyển đồng tiền 5.3 Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư (xác định tổng mức đầu tư và các nguồn vốn có thể huy động ; Thiết lập các báo cáo tài chính dự kiến ; Xác định tỷ suất chiết khấu r ; Giới thiệu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính) | [1] Chương 6 [2], [3] | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide - Giới thiệu ví dụ trong slide - Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo - Hướng dẫn đọc các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư XDCT Sinh viên - Đọc Chương 6 - Giáo trình Lập dự án đầu tư - Tham khảo sách về Tài chính doanh nghiệp - Nghiên cứu tài chính doanh nghiệp nói chung và tài chính dự án nói riêng. - Đọc Nghị định của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng |  | 1.3 1.4 |
| 8 | Seminar 3 - Thực hành phân tích tài chính dự án đầu tư - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của seminar 3 - Thảo luận về chủ đề bài tập nhóm khi có nhóm đề xuất | [1] Chương 6 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 5 - Giải đáp các câu hỏi về nội dung lý thuyết trong Lecture 5 - Hướng dẫn sinh viên làm bài tập về tính chuyển đồng tiền ở các thời điểm hiện tại, tương lai, dòng tiền đều… - Hướng dẫn các nhóm sinh viên xác định tổng mức đầu tư và các nguồn vốn có thể huy động, thiết lập các báo cáo tài chính dự kiến… của dự án trong bài tập nhóm Sinh viên - Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận và bài tập trong Seminar 3 - Nghiên cứu chương 6 và các câu hỏi ở cuối chương 6 trong giáo trình Lập dự án đầu tư. - Tham khảo các dự án mẫu - Nghiên cứu quy định của Chính phủ về xác định Tổng mức đầu tư xây dựng. - Các nhóm sinh viên phác thảo trước nội dung: tổng mức đầu tư và các nguồn vốn có thể huy động, thiết lập các báo cáo tài chính dự kiến… cho dự án của nhóm mình, để xin ý kiến giảng viên. | - Điểm danh - Trả lời câu hỏi trong slide seminar 3 - Trả lời câu hỏi cuối chương 6 trong giáo trình Lập dự án đầu tư. - Trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm | 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 |
| 9 | Lecture 6: Phân tích tài chính dự án đầu tư (2) 6.1 Tính chỉ tiêu NPV ( xác định dòng tiền theo phương pháp trực tiếp, gián tiếp để tính NPV, 6.2 Tính các chỉ tiêu IRR, thời hạn thu hồi vốn T, RR, B/C, điểm hòa vốn…) 6.3 Phân tích dự án trong trường hợp có sự tác động của các yếu tố khách quan 6.4 So sánh lựa chọn phương án đầu tư tối ưu | [1] Chương 6, 8 [2], [3] | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide - Giới thiệu ví dụ trong slide - Hướng dẫn đọc giáo trình chương 6 và 8, tài liệu tham khảo - Yêu cầu sinh viên xem trước ví dụ, câu hỏi, bài tập dành cho seminar 4 Sinh viên - Đọc Chương 6,8 - Giáo trình Lập dự án đầu tư - Tham khảo sách về Tài chính doanh nghiệp - Tìm hiểu phân tích tài chính của các dự án đầu tư trên thực tế (có thể thông qua các dự án mẫu) - Tham khảo các dự án mẫu cách lập bảng dòng tiền theo phương pháp trực tiếp, gián tiếp; cách tính NPV trên góc độ Tổng đầu tư, Chủ đầu tư - Tham khảo các dự án mẫu cách tính các chỉ tiêu IRR, T, RR, B/C |  | 1.3 1.4 1.5 |
| 10 | Seminar 4 - Thực hành phân tích tài chính dự án đầu tư - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của seminar 4 - Thảo luận về chủ đề bài tập nhóm khi có nhóm đề xuất | [1] Chương 6,8 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 6 - Giải đáp các câu hỏi về nội dung lý thuyết trong Lecture 6 - Hướng dẫn sinh viên làm bài tập về xác định dòng tiền theo phương pháp trực tiếp, gián tiếp - Hướng dẫn sinh viên làm bài tập về xác định tỷ suất chiết khấu r - Hướng dẫn sinh viên làm bài tập về tính chỉ tiêu NPV trên góc độ Tổng đầu tư, Chủ đầu tư. - Hướng dẫn các nhóm sinh viên xác định dòng tiền và chỉ tiêu NPV của dự án trong bài tập nhóm Sinh viên - Nghiên cứu chương 6 và các câu hỏi ở cuối chương 6 trong giáo trình Lập dự án đầu tư. - Các nhóm sinh viên phác thảo trước nội dung: xác định dòng tiền của dự án, tính NPV trên góc độ Tổng đầu tư, Chủ đầu tư … cho dự án của nhóm mình, để xin ý kiến giảng viên. | - Điểm danh - Trả lời câu hỏi trong slide seminar 4 - Trả lời kết quả các bài tập giảng viên cung cấp. - Trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm | 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 |
| 11 | Seminar 5 - Thực hành phân tích tài chính dự án đầu tư - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của seminar 4 - Kiểm tra giữa kỳ | [1] Chương 6,8 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 6 - Giải đáp các câu hỏi về nội dung lý thuyết trong Lecture 6 - Hướng dẫn sinh viên làm bài tập về IRR, thời hạn thu hồi vốn T, RR, B/C, điểm hòa vốn… - Hướng dẫn các nhóm sinh viên xác định IRR, thời hạn thu hồi vốn T, RR, B/C, điểm hòa vốn… của dự án trong bài tập nhóm - Cho sinh viên làm bài kiểm tra viết tại lớp Sinh viên - Nghiên cứu chương 6 và các câu hỏi ở cuối chương 6 trong giáo trình Lập dự án đầu tư. - Tham khảo các dự án mẫu - Các nhóm sinh viên phác thảo trước nội dung: xác định các chỉ tiêu IRR, thời hạn thu hồi vốn T, RR, B/C, điểm hòa vốn… cho dự án của nhóm mình, để xin ý kiến giáo viên. - Làm bài kiểm tra cá nhân | - Điểm danh - Trả lời kết quả các bài tập giảng viên cung cấp. - Kiểm tra viết cá nhân | 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 |
| 12 | Seminar 6 - Thực hành so sánh lựa chọn phương án đầu tư để chọn phương án tối ưu. - Thực hành phân tích tài chính dự án đầu tư - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của seminar 6 - Thảo luận về chủ đề bài tập nhóm khi có nhóm đề xuất | [1] Chương 6,8 | Giảng viên - Giải đáp các câu hỏi về phương pháp so sánh lựa chọn phương án đầu tư tối ưu. - Hướng dẫn sinh viên làm bài tập so sánh lựa chọn phương án đầu tư để chọn phương án tối ưu. Sinh viên - Đọc Chương 8 - Giáo trình Lập dự án đầu tư - Tìm hiểu các phương pháp so sánh lựa chọn phương án đầu tư tối ưu trong giáo trình Lập dự án đầu tư và trong các sách tham khảo - Các nhóm sinh viên hoàn chỉnh dự án của nhóm mình đề thuyết trình trước lớp | - Điểm danh - Trả lời kết quả các bài tập giảng viên cung cấp. | 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 |
| 13 | Lecture 7: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư. 7.1. Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế xã hội của dự án đầu tư 7.2. Xác định giá trong phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư 7.3. Các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư 7.4. Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư 7.5. Đánh giá một số tác động kinh tế xã hội khác | [1] Chương 7 [2], [3], [4] | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide lecture 8 - Giới thiệu ví dụ trong slide - Hướng dẫn đọc giáo trình chương 8, tài liệu tham khảo Sinh viên - Đọc Chương 7 - Giáo trình Lập dự án đầu tư - Tìm hiểu cách thức phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các dự án đầu tư trên thực tế (có thể thông qua các dự án mẫu), phương pháp và nội dung đánh giá tác động của dự án đến môi trường. |  | 1.3 1.4 1.5 |
| 14 | Seminar 7 - Thực hành đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án và tác động của dự án đến môi trường | [1] Chương 7 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 7 - Giải đáp các câu hỏi về nội dung lý thuyết trong Lecture 7 - Làm các bài tập tình huống về đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án và tác động của dự án đến môi trường - Hướng dẫn các nhóm sinh viên phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án trong bài tập nhóm - Tổng hợp, hệ thống lại các kiến thức trong các bài giảng - Hệ thống các dạng câu hỏi bài thi cuối kì Sinh viên - Nghiên cứu chương 7 và các câu hỏi ở cuối chương 7 trong giáo trình Lập dự án đầu tư. - Tham khảo các dự án mẫu về phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư, chú trọng các dự án đầu tư công. - Các nhóm sinh viên phác thảo trước nội dung phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, đánh giá tác động của dự án đến môi trường… cho dự án của nhóm mình, để xin ý kiến giảng viên. - Chuẩn bị câu hỏi về thi kết thúc học phần cần được giải đáp. | - Điểm danh - Nộp bài tập nhóm | 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 |
| 15 | Seminar 8 - Hệ thống lại học phần - Thông báo kết quả đánh giá thành phần - Hướng dẫn thi và trả lời câu hỏi |  | Giảng viên - Tổng hợp, hệ thống lại các kiến thức trong các bài giảng - Hệ thống các dạng câu hỏi bài thi cuối kì - Thông báo điểm chuyên cần 10% - Thông báo điểm bài tập lớn và trả lời các thắc mắc - Thông báo điểm kiểm tra thực hành và giải đáp thắc mắc - Thông báo điểm 40% Sinh viên - Có mặt đầy đủ để nhận thông tin về điểm thành phần - Xem lại toàn bộ nội dung học phần, các câu hỏi tham khảo | - Điểm danh - Sau buổi học, không giải quyết các thắc mắc về điểm thành phần |  |
| Lịch thi | Thi cuối kỳ | [1] Chương 1 đến 8 | Thi tự luận trên cơ sở NH câu hỏi | Xem Phụ lục 1: ma trận đề thi | Xem Bảng 3 |

9. ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Learning Outcome Assessement)

Hệ thống quản lý đào tạo tự động đánh giá mức độ đạt được CLO theo thuật toán chung của Trường. Chuẩn đầu ra của học phần được sinh viên và trường đánh giá sau thi kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (Course Requirements and Expectation)

10.1. Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần

- Điểm chuyên cần đạt từ 5 trở lên (theo quy định chung của Trường)

- Cách đánh giá điểm chuyên cần: xem Phụ lục 2, rubrics 1.

10.2. Quy định về tham dự lớp học

- Học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học.

- Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì cần chủ động tìm hiểu kiến thức thông qua tài liệu được giảng viên cung cấp và các tài liệu khác được yêu cầu đọc.

10.3. Quy định về hành vi trong lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người giảng;

- Ghi chép đầy đủ, tham gia trả lời câu hỏi;

- Đọc trước tài liệu được yêu cầu;

- Làm các bài tập về nhà;

- Không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác, không ăn trong quá trình học;

- Laptop, máy tính bảng, điện thoại di động chỉ được sử dụng cho mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ học tập, tuyệt đối không dùng vào mục đích khác.

10.4. Quy định về nộp bài tập lớn

- Người học không nộp bài cá nhân / nhóm theo yêu cầu sẽ nhận điểm 0 (không).

- Sau thời hạn cuối theo quy định, bài nộp muộn mỗi ngày sẽ trừ một điểm.

11. THỜI ĐIỂM HIỆU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG (Syllabus Adjustment Time)

Tháng 6 năm 2024.

| TRƯỞNG KHOA PGS. TS Phạm Văn Hùng |  | HIỆU TRƯỞNG GS.TS Phạm Hồng Chương |
| --- | --- | --- |

# PHỤ LỤC

Phụ lục 1. MA TRẬN ĐỀ THI

- Trọng số trong điểm học phần: 50%

- Hình thức: Thi tự luận trên cơ sở ngân hàng đề.

- Thời gian: 90 phút

- Số câu hỏi: 4 câu. Câu 1: 2,5 điểm. Câu 2: 2 điểm. Câu 3: 4 điểm. Câu 4: 1,5 điểm

| Bài | CLO | Nhớ | Hiểu | Vận dụng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lecture 1 | 1.1; 1.2 |  | 2 |  |  |
| Lecture 2 | 1.3 |  |  |  |  |
| Lecture 3 | 1.3 |  |  |  |  |
| Lecture 4 | 1.3 |  |  |  |  |
| Lecture 5 | 1.3 |  |  |  |  |
| Lecture 6 | 1.3; 1.4 |  |  | 1 |  |
| Lecture 7 | 1.3; 1.4; 1.5 |  |  |  |  |
| Lecture 8 | 1.3; 1.4; 1.5 |  |  | 1 |  |
| Tổng số câu |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Tỷ lrọng |  |  | 50% | 50% | 100% |

Phụ lục 2. CÁC RUBRICS

Rubrics 1. Đánh giá điểm chuyên cần

- Trọng số trong điểm học phần: 10%

- Đánh giá qua 7 buổi seminar.

| Số buổi vắng (điểm danh) | Tham gia thảo luận (GV seminar đánh giá) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| 0 | 10, 10+ | 9 | 8 | 7 |
| 1 | 9, 10 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | 8, 9 | 7 | 6 | 5 |
| > 2 | 0 điểm, học lại |  |  |  |

* Ghi chú: 10+ : có thể xem xét để cộng điểm vào điểm đánh giá 40% khi điểm chuyên cần là 10.

Tiêu chí đánh giá tham gia thảo luận

| Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| - Xung phong trả lời, chữa bài tập từ hai lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác. | - Xung phong trả lời câu hỏi; - Xung phong chữa bài tập; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được; - Trả lời tốt về bài tập nhóm. | - Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời; - Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến; - Có trả lời về bài tập nhóm. | - Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác. |

CLO của đánh giá chuyên cần

| Cách thức đánh giá | CLO |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.1 | 4.2 |
| Điểm danh | x |  |
| Trả lời câu hỏi, bài tập |  | x |
| Đăng kí nhóm đúng thời hạn | x |  |
| Trả lời về chủ đề của nhóm, thảo luận chủ đề nhóm khác |  | x |

Rubrics 2. Đánh giá bài tập lớn

- Trọng số: 20% (thành phần thứ nhất của điểm đánh giá 40%)

- Đánh giá qua kết quả bài tập nhóm có thuyết trình

| Tiêu chí | CLO | Tỷ trọng % | Mức điểm (thang điểm 10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giỏi 8,5 – 10 | Khá 7,0 – 8,4 | Trung bình 4,5 – 6,9 | Yếu 0 – 4,4 |
| Nội dung | 1.3 1.4 2.1 2.2 | 50% | - Mục tiêu rõ ràng, logic, hợp lí, phù hợp với chủ đề - Có câu hỏi nghiên cứu cụ thể - Có các bài tham khảo phù hợp, chất lượng cao. | - Mục tiêu rõ ràng - Câu hỏi nghiên cứu không rõ -Có bài tham khảo. | - Mục tiêu không rõ - Câu hỏi nghiên cứu chưa phù hợp - Không có bài tham khảo | - Mục tiêu không thực tế hoặc không có mục tiêu - Không có câu hỏi đặt ra - Không có bài tham khảo. |
| Kết cấu | 1.3 1.4 | 15% | - Logic, khoa học, chặt chẽ, phù hợp; | - Kết cấu đầy đủ, phù hợp; | - Kết cấu không phù hợp | - Kết cấu không phù hợp và đầy đủ |
| Hình Thức trình bầy | 1.3 1.4 | 10% | - Trình bày rõ ràng - Văn phong mạch lạc | - Trình bày rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc | - Trình bày chưa rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc | - Trình bày không rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc |
| Thuyết trình | 4.1 4.2 | 25% | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bày mạch lạc, thuyết phục và trả lời xuất sắc các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bày mạch lạc, thuyết phục và trả lời tốt các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bày chưa thuyết phục và trả lời chưa tốt các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận chưa phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin chưa tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bày chưa thuyết phục và trả lời không tốt các câu hỏi |

Rubrics 3. Đánh giá bài kiểm tra cá nhân

- Trọng số: 20% (thành phần thứ hai của điểm đánh giá 40%)

- Đánh giá qua kết quả bài kiểm tra giấy

- Tổng số câu hỏi: 2 câu, câu 1: 8 điểm, câu 2: 2 điểm

- Thời gian: 75 phút

| Bài | CLO | Nhớ | Hiểu | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seminar 1+2 | 1.2; 1.3;1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2 |  | 1 |  |
| Seminar 3+4 | 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2 |  | 1 |  |
| Tổng số câu |  |  | 2 | 2 |
| Tỷ trọng |  |  | 100% | 100% |