| # BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN # (Detailed Course Syllabus) |  |
| # (Ban hành kèm theo Quyết định số 628 QĐ/ĐHKTQD ngày 18 tháng 6 năm 2024) |  |

1. THÔNG TIN CHUNG (General Information)

- Tên học phần (tiếng Việt):	Microsoft Project

- Tên học phần (tiếng Anh):	Project Management Using Microsoft Project

- Trình độ đào tạo:		Đại học

- Mã học phần:			DTKT1157

- Số tín chỉ			03

  - Số giờ trên lớp:	45

  - Số giờ tự học		105

(01 tín chỉ bằng 50 giờ định mức, 01 giờ định mức bằng 50 phút)

- Các học phần tiên quyết:

  - Quản lý dự án

2. KHOA/VIỆN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

(Management Faculty and Teachers)

- Khoa/Viện quản lý học phần: Khoa Đầu tư

- Địa chỉ: Phòng 1104 Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

- Giảng viên giảng dạy học phần:

| STT | Họ và tên | Email NEU |
| --- | --- | --- |
| 1 | TS Nguyễn Thị Ái Liên | lienna@neu.edu.vn |
| 2 | TS Lương Hương Giang | luonghuonggiang@neu.edu.vn |

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions)

Học phần Quản lý dự án bằng Microsoft Project là học phần ứng dụng phần mềm Microsoft Project để quản lý dự án đầu tư. Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, công cụ để quản lý kế hoạch dự án, quản lý nguồn lực dự án, quản lý chi phí dự án, quản lý nhiều dự án, giám sát dự án, quản lý giá trị thu được và quản lý thông tin dự án. Nhờ sử dụng phần mềm Microsoft Project, hiệu suất quản lý dự án được nhân lên, thông tin cung cấp nhanh chóng, chính xác và kịp thời để phục vụ cho quá trình ra quyết định trong quản lý dự án. Học phần này cung cấp công cụ hữu ích và mạnh, trợ giúp cho những nhà quản lý dự án và sinh viên chuyên ngành quản lý dự án trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện, điều phối và giám sát dự án.

Nội dung chính:

- Giới thiệu phần mềm MS. Project.

- Xây dựng cơ cấu phân tách công việc

- Quản lý nguồn lực dự án

- Quản lý chi phí dự án

- Giám sát dự án

- Quản lý thông tin dự án

4. TÀI LIỆU HỌC TẬP (Leaning Resources: Course Books, Reference Books, and Softwares)

4.1 Giáo trình

[1] Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đoàn Dương Hải, Nguyễn Hồng Hải (2016), Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Phần Mềm Microsoft Project 2013, Nhà xuất bản Xây dựng.

4.2 Tài liệu tham khảo

[2] Gus Cicala (2020), Project Management Using Microsoft Project 2019, Apress, Berkeley, CA, USA.

[3] Từ Quang Phương (2013), Quản lý dự án, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (Course Goals)

# Bảng 1. Mục tiêu học phần

| Mã/Code (CGx) | Mô tả mục tiêu học phần (CG) | CĐR/PLO của CTĐT* |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| CG1 | Nhận biết, hiểu và vận dụng phần mềm Microsoft Project để lập kế hoạch của dự án, quản lý các nguồn lực thực hiện các công việc của dự án, phân bổ và cân đối nguồn lực. Sử dụng phần mềm để quản lý chi phí, thực hiện giám sát dự án. quản lý giá trị thu được và quản lý thông tin dự án, | PLO 1.4 PLO 1.5 (PLO 1.4) |
| CG2 | Có kỹ năng sử dụng phần mềm tin học để quản lý dự án | PLO 2.3 (PLO 2.4) |
| CG3 | Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập, hợp tác và làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề. | PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.4 (PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.4) |

6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

# Bảng 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

| Mục tiêu | CLOij | Mô tả CLO | Mức độ đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| CG1 Kiến thức | CLO1.1 | Biết, hiểu các công dụng, các lệnh, các khung nhìn, các bảng của Microsoft Project. Vận dụng các lệnh để thiết lập lịch cho dự án, xây dựng kế hoạch công việc. | 3 |
|  | CLO1.2 | Hiểu và vận dụng phần mềm để quản lý nguồn lực của dự án như phân bổ, cân đối nguồn lực. | 3 |
|  | CLO1.3 | Biết, hiểu và vận dụng phần mềm Microsoft Project để quản lý chi phí và giám sát dự án dự án. | 4 |
|  | CLO1.4 | Sử dụng phần mềm để quản lý quá trình thực hiện dự án, có khả năng vận dụng và phân tích sự khác biệt giữa kế hoạch dự án so với tình hình thực hiện dự án, quản lý và phân tích thông tin của dự án. | 4 |
| CG2 Kỹ năng | CLO2.1 | Có kỹ năng sử dụng phần mềm tin học để quản lý dự án. | 4 |
| CG3 Năng lực tự chủ, trách nhiệm | CLO3.2 | Hình thành khả năng chủ động trong học tập, làm việc độc lập, phát hiện vấn đề, phân tích và giải quyết vấn đề | 4 |
|  | CLO 3.2 | Hợp tác và tham gia các hoạt động nhóm, làm việc hiệu quả cùng thành viên nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhóm | 4 |

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (Course Assessment)

# 7.1. Cơ cấu điểm thành phần

# Bảng 3. Đánh giá học phần

| Hình thức đánh giá | Nội dung/Bài đánh giá | Thời điểm | CLOs | Công cụ và tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) | CĐR/PLO của CTĐT* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| Chuyên cần | Tham gia lớp seminar Tham gia thảo luận các buổi seminar | Tất cả các buổi seminar | 3.1 3.2 | - Điểm danh - Trả lời câu hỏi, thảo luận trên lớp Xem Phụ lục 2, rubrics 1 | 10% |  |
| Đánh giá quá trình/giữa kỳ | Bài tập nhóm Nhóm 3-5 sinh viên - Giảng viên seminar cho chủ đề để đánh giá khả năng hiểu, áp dụng và phân tích vấn đề. - Kết quả là bài viết và trình bày | Nộp bản cuối: tuần 10 Các thời điểm do giảng viên seminar quyết định: - Nộp bản thảo - Nộp bản chính và trình bày | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2 | - Xem Phụ lục 2, rubrics 2 | 40% | … |
|  | Kiểm tra cá nhân lớp - Kết quả là bài viết | Tuần 11 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 | - Số câu trả lời đúng - Xem Phụ lục 2, rubrics 3 |  |  |
| Đánh giá cuối kỳ | Toàn bộ nội dung học | Theo lịch của Trường | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1 | - Tự luận trên cơ sở NH đề thi - Số câu hỏi: 4 - Thời gian: 90p - Xem Phụ lục 1: ma trận đề thi | 50% | … |

  - Ma trận đề thi (phụ lục 1)

  - Các rubrics (phụ lục 2)

8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Lesson Plan)

Bảng 4. Kế hoạch và Nội dung dạy học

| Tuần | Nội dung | Tài liệu đọc | Hoạt động dạy và học | Đánh giá | CLOs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Lecture 1: Chương 1: Giới thiệu phần mềm MS. Project 1.1. Công dụng của MS. Project 1.2. Giao diện của MS. Project 1.3. Các tabs của MS. Project 1.4. Các khung nhìn của MS. Project | [1] [2] [3] | Giảng viên - Giới thiệu học phần, tài liệu tham khảo, mục tiêu học phần, phương pháp đánh giá, lịch trình giảng dạy - Đặt ra yêu cầu học tập - Giảng viên giảng lý thuyết Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu |  | 1.1 |
| 2 | Lecture 2: Chương 2: Thiết lập lịch dự án 2.1. Giới thiệu các loại lịch cơ sở 2.2. Thay đổi lịch làm việc của dự án 2.3. Tạo lịch mới cho dự án | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giảng viên giảng lý thuyết - Hướng dẫn cách ứng dụng Sinh viên: - Sinh viên đọc bài trước khi tới lớp - Nghe giảng, thảo luận các câu hỏi và tình huống đặt ra |  | 1.1 |
| 3 | Seminar 1: Thực hành ứng dụng: Thiết lập lịch làm việc dự án | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giao bài tập thực hành - Hướng dẫn làm bài tập thực hành - Hình thành các nhóm và giao chủ đề bài tập nhóm. Sinh viên: - Xem lại lý thuyết cho nội dung liên quan - Làm bài tập thực hành | - Điểm danh - Làm bài tập | 1.1 2.1 3.1 3.2 |
| 4 | Lecture 3: Chương 3: Quản lý công việc dự án 3.1. Xác định cơ cấu phân tách công việc dự án 3.2. Xác định mối quan hệ giữa các công việc 3.3. Khai báo thông tin công việc | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giảng viên giảng lý thuyết - Hướng dẫn cách ứng dụng Sinh viên: - Sinh viên đọc bài trước khi tới lớp - Nghe giảng, thảo luận các câu hỏi và tình huống đặt ra |  | 1.1 |
| 5 | Seminar 2: Thực hành ứng dụng: - Xác định cơ cấu phân tách công việc dự án - Xác định mối quan hệ giữa các công việc - Khai báo thông tin công việc | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giao bài tập thực hành - Hướng dẫn làm bài tập thực hành Sinh viên: - Xem lại lý thuyết cho nội dung liên quan - Làm bài tập thực hành | - Điểm danh - Làm bài tập - Trình bày về chủ đề nhóm | 1.1 2.1 3.1 3.2 |
| 6 | Lecture 4: Chương 4: Quản lý nguồn lực dự án 4.1. Thiết lập nguồn lực dự án 4.2. Phân bổ nguồn lực dự án 4.3. Cân đối nguồn lực dự án 4.4. Chia sẻ nguồn lực dự án | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giảng viên giảng lý thuyết - Hướng dẫn cách ứng dụng Sinh viên: - Sinh viên đọc bài trước khi tới lớp - Nghe giảng, thảo luận các câu hỏi và tình huống đặt ra |  | 1.2 |
| 7 | Seminar 3: Thực hành ứng dụng: - Thiết lập nguồn lực dự án - Phân bổ nguồn lực dự án - Cân đối nguồn lực dự án Chia sẻ nguồn lực dự án | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giao bài tập thực hành - Hướng dẫn làm bài tập thực hành Sinh viên: - Xem lại lý thuyết cho nội dung liên quan - Làm bài tập thực hành | - Điểm danh - Làm bài tập - Trình bày về chủ đề nhóm | 1.2 2.1 3.1 3.2 |
| 8 | Lecture 5: Chương 5: Quản lý chi phí dự án 5.1. Xác định chi phí của nguồn lực 5.2. Xác định chi phí cho công việc dự án 5.3. Xác định chi phí của dự án | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giảng viên giảng lý thuyết - Hướng dẫn cách ứng dụng Sinh viên: - Sinh viên đọc bài trước khi tới lớp - Nghe giảng, thảo luận các câu hỏi và tình huống đặt ra |  | 1.3 |
| 9 | Seminar 4: Thực hành ứng dụng: - Xác định chi phí nguồn lực dự án - Xác định chi phí công việc dự án - Xác định tổng chi phí dự án | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giao bài tập thực hành - Hướng dẫn làm bài tập thực hành Sinh viên: - Xem lại lý thuyết cho nội dung liên quan - Làm bài tập thực hành | - Điểm danh - Làm bài tập - Trình bày về chủ đề nhóm | 1.3 2.1 3.1 3.2 |
| 10 | Lecture 6: Chương 6: Giám sát dự án và quản lý giá trị thu được 6.1. Tracking Gantt 6.2. Thiết lập dự án cơ sở 6.3. Cập nhật và điều chỉnh công việc và tiến độ thực tế của dự án 6.4. Phân biệt giữa thực hiện và kế hoạch 6.5. Lý thuyết giá trị thu được 6.6. Đánh giá dự án qua giá trị thu được | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giảng viên giảng lý thuyết - Hướng dẫn cách ứng dụng Sinh viên: - Sinh viên đọc bài trước khi tới lớp - Nghe giảng, thảo luận các câu hỏi và tình huống đặt ra |  | 1.4 |
| 11 | Seminar 5: - Thực hành ứng dụng: Giám sát dự án - Kiểm tra giữa kỳ | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giao bài tập thực hành - Hướng dẫn làm bài tập thực hành Sinh viên: - Xem lại lý thuyết cho nội dung liên quan - Làm bài tập thực hành | - Điểm danh - Làm bài tập - Trình bày về chủ đề nhóm | 1.4 2.1 3.1 3.2 |
| 12 | Seminar 6: Thực hành ứng dụng: Đánh giá dự án qua giá trị thu được | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giao bài tập thực hành - Hướng dẫn làm bài tập thực hành Sinh viên: - Xem lại lý thuyết cho nội dung liên quan - Làm bài tập thực hành | - Điểm danh - Làm bài tập - Trình bày về chủ đề nhóm | 1.4 2.1 3.1 3.2 |
| 13 | Lecture 7: Chương 7: Quản lý thông tin dự án và tạo báo cáo dự án 7.1. Định dạng các khung nhìn 7.2. Hiệu chỉnh các khung nhìn 7.3. Tạo báo cáo | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giảng viên giảng lý thuyết - Hướng dẫn cách ứng dụng Sinh viên: - Sinh viên đọc bài trước khi tới lớp - Nghe giảng, thảo luận các câu hỏi và tình huống đặt ra |  | 1.4 |
| 14 | Seminar 7: Thực hành ứng dụng: - Quản lý thông tin - Tạo báo cáo dự án | [1] [2] [3] | Giảng viên: - Giao bài tập thực hành - Hướng dẫn làm bài tập thực hành Sinh viên: - Xem lại lý thuyết cho nội dung liên quan - Làm bài tập thực hành | - Điểm danh - Làm bài tập - Trình bày về chủ đề nhóm | 1.4 2.1 3.1 3.2 |
| 15 | Seminar 8: - Hệ thống lại học phần - Thông báo kết quả đánh giá thành phần - Hướng dẫn thi và trả lời câu hỏi | [1] [2] [3] | Giảng viên - Tổng hợp, hệ thống lại các kiến thức trong các bài giảng - Hướng dẫn thi cuối kì - Thông báo điểm chuyên cần 10% - Thông báo điểm đánh giá quá trình và trả lời các thắc mắc - Thông báo điểm 40% Sinh viên - Có mặt đầy đủ để nhận thông tin về điểm thành phần - Xem lại toàn bộ nội dung học phần, các câu hỏi tham khảo | - Điểm danh - Sau buổi học, không giải quyết các thắc mắc về điểm thành phần | 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 |
| Lịch thi | Thi cuối kỳ | [1] Lecture 1 đến leture 7 | Thi Tự luận | Xem Phụ lục 1: ma trận đề thi | Xem Bảng 3 |

9. ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Leaning Outcomes Assessment)

Hệ thống quản lý đào tạo tự động đánh giá mức độ đạt được CLO theo thuật toán chung của Trường. Chuẩn đầu ra của học phần được sinh viên và trường đánh giá sau thi kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (Course Requirements and Expectation)

10.1. Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần

- Điểm chuyên cần đạt từ 5 trở lên (theo quy định chung của Trường)

- Cách đánh giá điểm chuyên cần: xem Phụ lục 2, rubrics 1.

10.2. Quy định về tham dự lớp học

- Học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học.

- Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì cần chủ động tìm hiểu kiến thức thông qua tài liệu được giảng viên cung cấp và các tài liệu khác được yêu cầu đọc.

10.3. Quy định về hành vi trong lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người giảng;

- Ghi chép đầy đủ, tham gia trả lời câu hỏi;

- Đọc trước tài liệu được yêu cầu;

- Làm các bài tập về nhà;

- Không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác, không ăn trong quá trình học;

- Laptop, máy tính bảng, điện thoại di động chỉ được sử dụng cho mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ học tập, tuyệt đối không dùng vào mục đích khác.

10.4. Quy định về nộp bài tập

- Người học không nộp bài cá nhân / nhóm theo yêu cầu sẽ nhận điểm 0 (không).

- Sau thời hạn cuối theo quy định, bài nộp muộn mỗi ngày sẽ trừ một điểm.

11. THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG (Syllabus Adjustment Time)

Tháng  6  năm 2024

| TRƯỞNG KHOA PGS. TS Phạm Văn Hùng | HIỆU TRƯỞNG GS.TS Phạm Hồng Chương |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC

Phụ lục 1. MA TRẬN ĐỀ THI

- Trọng số trong điểm học phần: 50%

- Hình thức: Thi tự luận trên cơ sở ngân hàng đề.

- Thời gian: 90 phút

- Số câu hỏi: 4 câu. Câu 1: 2,0 điểm. Câu 2: 2,5 điểm. Câu 3: 2,5 điểm. Câu 4: 3,0 điểm

| Bài | CLO | Nhớ | Hiểu | Vận dụng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lecture 1 | 1.1 |  | 1 |  |  |
| Lecture 2 | 1.1 |  |  |  |  |
| Lecture 3 | 1.1 |  |  |  |  |
| Lecture 4 | 1.2 |  | 1 |  |  |
| Lecture 5 | 1.3 |  |  | 1 |  |
| Lecture 6 | 1.4 |  |  | 1 |  |
| Lecture 7 | 1.4 |  |  |  |  |
| Lecture 8 | 1.4 |  |  |  |  |
| Tổng số câu |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Tỷ lrọng |  |  | 50% | 50% | 100% |

Phụ lục 2. CÁC RUBRICS

Rubrics 1. Đánh giá điểm chuyên cần

- Trọng số trong điểm học phần: 10%

- Đánh giá qua 7 buổi seminar.

| Số buổi vắng (điểm danh) | Tham gia thảo luận (GV seminar đánh giá) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| 0 | 10, 10+ | 9 | 8 | 7 |
| 1 | 9, 10 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | 8, 9 | 7 | 6 | 5 |
| > 2 | 0 điểm, học lại |  |  |  |

* Ghi chú: 10+ : có thể xem xét để cộng điểm vào điểm đánh giá 40% khi điểm chuyên cần là 10.

Tiêu chí đánh giá tham gia thảo luận

| Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| - Xung phong trả lời, chữa bài tập từ hai lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác. | - Xung phong trả lời câu hỏi; - Xung phong chữa bài tập; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được; - Trả lời tốt về bài tập nhóm. | - Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời; - Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến; - Có trả lời về bài tập nhóm. | - Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác. |

CLO của đánh giá chuyên cần

| Cách thức đánh giá | CLO |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1 | 3.2 |
| Điểm danh | x |  |
| Trả lời câu hỏi, bài tập |  | x |
| Đăng kí nhóm đúng thời hạn | x |  |
| Trả lời về chủ đề của nhóm, thảo luận chủ đề nhóm khác |  | x |

Rubrics 2. Đánh giá bài tập lớn

- Trọng số: 20% (thành phần thứ nhất của điểm đánh giá 40%)

- Đánh giá qua kết quả bài tập nhóm có thuyết trình

| Tiêu chí | CLO | Tỷ trọng % | Mức điểm (thang điểm 10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giỏi 8,5 – 10 | Khá 7,0 – 8,4 | Trung bình 4,5 – 6,9 | Yếu 0 – 4,4 |
| Nội dung | 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 | 50% | - Mục tiêu rõ ràng, logic, hợp lí, phù hợp với chủ đề - Có câu hỏi nghiên cứu cụ thể - Có các bài tham khảo phù hợp, chất lượng cao. | - Mục tiêu rõ ràng - Câu hỏi nghiên cứu không rõ -Có bài tham khảo. | - Mục tiêu không rõ - Câu hỏi nghiên cứu chưa phù hợp - Không có bài tham khảo | - Mục tiêu không thực tế hoặc không có mục tiêu - Không có câu hỏi đặt ra - Không có bài tham khảo. |
| Kết cấu | 2.1 | 15% | - Logic, khoa học, chặt chẽ, phù hợp; | - Kết cấu đầy đủ, phù hợp; | - Kết cấu không phù hợp | - Kết cấu không phù hợp và đầy đủ |
| Hình Thức trình bầy | 2.1 | 10% | - Trình bày rõ ràng - Văn phong mạch lạc | - Trình bày rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc | - Trình bày chưa rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc | - Trình bày không rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc |
| Thuyết trình | 3.1 3.2 | 25% | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bày mạch lạc, thuyết phục và trả lời xuất sắc các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bày mạch lạc, thuyết phục và trả lời tốt các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bày chưa thuyết phục và trả lời chưa tốt các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận chưa phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin chưa tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bày chưa thuyết phục và trả lời không tốt các câu hỏi |

Rubrics 3. Đánh giá bài kiểm tra cá nhân

- Trọng số: 20% (thành phần thứ hai của điểm đánh giá 40%)

- Đánh giá qua kết quả bài kiểm tra giấy

- Tổng số câu hỏi: 2 câu, câu 1: 4 điểm, câu 2: 6 điểm

- Thời gian: 75 phút

| Bài | CLO | Nhớ | Hiểu | Vận dụng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lecture 1-3 Seminar 1-2 | 1.1, 2.1, 3.1 |  | 1 |  |  |
| Lecture 4-5 Seminar 3-4 | 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 |  |  | 1 |  |
| Tổng số câu |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Tỷ trọng |  |  | 50% | 50% | 100% |