| # BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN # (Detailed Course Syllabus) |  |
| # (Ban hành kèm theo Quyết định số 628 QĐ/ĐHKTQD ngày 18 tháng 6 năm 2024) |  |

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (General Information)

- Tên học phần (tiếng Việt): 	Quản lý chất lượng dự án

- Tên học phần (tiếng Anh):	Project Quality Management

- Trình độ đào tạo 		Đại học

- Mã học phần: 			DTKT1160

- Số tín chỉ: 			03

  - Số giờ trên lớp:	45

  - Số giờ tự học:		105

(01 tín chỉ bằng 50 giờ định mức, 01 giờ định mức bằng 50 phút)

- Các học phần tiên quyết:

  - Kinh Tế Đầu Tư 1

  - Lập dự án

+ Quản lý dự án.

2. KHOA/VIỆN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

(Management Faculty and Teachers)

- Khoa/Viện quản lý học phần: Khoa Đầu Tư

- Địa chỉ: Phòng 1104, Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

- Giảng viên giảng dạy học phần:

| STT | Họ và tên | Email NEU |
| --- | --- | --- |
|  | TS. Phan Thị Thu Hiền | hienpt@neu.edu.vn |
|  | TS. Nguyễn Duy Tuấn | tuannd@neu.edu.vn |

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions)

Học phần quản lý chất lượng dự án cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về quản lý chất lượng dự án để vận dụng được để phát hiện và giải quyết vấn đề trong các công việc về quản lý chất lượng dự án tại các doanh nghiệp, tổ chức như: Nguyên tắc của quản lý chất lượng dự án, tiến hành quản lý chất lượng dự án cần phải quy hoạch chất lượng dự án như thế nào? Phương pháp đề ra kế hoạch chất lượng dự án. Giám sát chất lượng dự án, đảm bảo chất lượng dự án; Giám sát chất lượng dự án, kiểm soát chất lượng dự án sử dụng các công cụ kiểm soát gì và làm như nào để nâng cao chất lượng dự án; Kết quả của quản lý chất lượng dự án được đánh giá dựa trên tiêu chí nào và xem xét khả năng chịu đựng của chất lượng dự án trước các rủi ro có thể gặp phải do đó cần phải quản lý chất lượng toàn diện của dự án.

Học phần gồm có 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng dự án

Chương 2: Lập kế hoạch chất lượng dự án

Chương 3: Đảm bảo chất lượng dự án

Chương 4: Kiểm soát và nâng cao chất lượng dự án

Chương 5: Quản lý chất lượng toàn diện và đánh giá quản lý chất lượng dự án

# 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP

# (Learning resources: Course Books, Reference Books, and Softwares)

4.1. Giáo trình

[1] Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2008), “Quản lý chất lượng dự án”, NXB Lao Động

4.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nhóm biên soạn Khoa Đầu Tư, Slide bài giảng Quản lý chất lượng dự án (2023)

[3]PMI (2008), “A guide to the project management body of knowledge”, project  management institution

[4] Kenneth H.Rose (2005), “Project quality management: why, what, and how”, J.Ross publish

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (Course Goals)

Bảng 1. Mục tiêu học phần

| Mã / Code | Mô tả mục tiêu học phần (CG) | CĐR/PLO của CTĐT |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| CG1 | Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về mô hình, công cụ, nội dung, phương pháp về quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dự án: đảm bảo chất lượng dự án, lập kế hoạch chất lượng dự án, kiểm soát chất lượng dự án, quản lý chất lượng dự án toàn diện và các khái niệm liên quan. | … |
| CG2 | Giúp người học phân tích được các ảnh hưởng của đảm bảo chất lượng dự án, và lập kế hoạch chất lượng dự án, kiểm soát chất lượng dự án, quản lý chất lượng dự án toàn diện ảnh hưởng như thế nào đến quản lý chất lượng dự án. | … |
| CG3 | Cung cấp cho người học kỹ năng phân tích các vấn đề trong quản lý chất lượng dự án và vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết những tình huống cụ thể tại doanh nghiệp và các tổ chức. | … |
| CG4 | Giúp người học phát triển khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục học cao hơn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và CMCN4.0 | … |

# 6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

Bảng 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

| Mục tiêu | CLO | Mô tả CLO | Mức độ đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| CG1 | CLO 1.1 | Hiểu và phân tích được khái niệm, vai trò của quản lý chất lượng dự án | I |
|  | CLO 1.2 | Hiểu được chức năng của Ban quản lý dự án, sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau trong quản lý chất lượng dự án của doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức và xây dựng, lựa chọn được mô hình tổ chức quản lý dự án phù hợp | II |
| CG2 | CLO 2.1 | Nắm vững quy trình và phương pháp quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dự án, đảm bảo chất lượng dự án, lập kế hoạch chất lượng dự án, kiểm soát chất lượng dự án, quản lý chất lượng dự án toàn diện. | II |
|  | CLO 2.2 | Nắm vững và thực hành được các nội dung quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dự án, đảm bảo chất lượng dự án, lập kế hoạch chất lượng dự án, kiểm soát chất lượng dự án, quản lý chất lượng dự án toàn diện. | III |
|  | CLO 2.3 | Nhận biết yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng dự án và vận dụng các các công cụ phù hợp để đánh giá công tác quản lý chất lượng dự án của doanh nghiệp và tổ chức. | III |
| CG3 | CLO 3.1 | Áp dụng các kiến thức đã học xây dựng được bản kế hoạch quản lý chất lượng dự án cụ thể. | IV |
|  | CLO 3.2 | Áp dụng các kiến thức đã học về đảm bảo chất lượng dự án, lập kế hoạch chất lượng dự án, kiểm soát chất lượng dự án, quản lý chất lượng dự án toàn diện để quản lý chất lượng dự án . | IV |
|  | CLO 3.3 | Có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề về quản lý chất lượng dự án và tìm ra cách giải quyết vấn đề trong một tình huống cụ thể | IV |
| CG4 | CLO 4.1 | Hình thành kỹ năng tự học tập, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm | III |
|  | CLO 4.2 | Thích ứng với bối cảnh toàn cầu hoá và CMCN 4.0 | III |
|  | CLO 4.3 | Hiểu biết pháp luật và tuân thủ mọi nội quy, quy chế của trường, lớp | III |

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (Course Assessment)

7.1. Cơ cấu điểm thành phần

Bảng 3. Đánh giá học phần

| Hình thức đánh giá | Nội dung / Bài đánh giá | Thời điểm | CLOs | Công cụ và tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) | CĐR/PLO của CTĐT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| Chuyên cần | Tham gia lớp seminar Tham gia thảo luận các buổi seminar | Tất cả các buổi seminar | 4.1 4.2 4.3 | Nhật ký giảng dạy của giảng viên với các tiêu chí đánh giá - Mức độ tham gia - Mức độ tương tác - Chất lượng câu trả lời - Ý thức làm bài tập trên lớp và BTVN Xem Phụ lục 2, rubrics 1 | 10% | … |
| Đánh giá quá trình | Bài Kiểm Tra cá nhân: Tự luận/Bài tập lớn | Tuần 11 | CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3 | - Kết cấu, hình thức trình bầy - Nội dung - Xem Phụ lục 2, rubrics 2 | 40% | … |
|  | Bài tập nhóm ( nhóm 6 người) | Tuần 14 | CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3 CLO4.1 CLO4.2 CLO 4.3 | Đánh giá với các tiêu chí : - Nội dung; - Hình thức slide, bản báo cáo; - Mức độ hấp dẫn và thuyết phúc của bài trình bày; - Chất lượng các câu trả lời; - Thời gian trình bày - Mức độ hoàn thiện bài tập nhóm sau khi được nhận xét, góp ý - Xem Phụ lục 2, rubrics 3 |  | … |
| Đánh giá cuối kỳ | Toàn bộ nội dung học | Theo lịch của Trường | CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3 | - Tự luận - Số câu hỏi: 5 - Thời gian: 90p - Xem Phụ lục 1: ma trận đề thi | 50% | … |

7.2. Ma trận đề thi (phụ lục 1)

7.3. Các rubrics (phụ lục 2)

8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Lesson Plan)

Bảng 4. Kế hoạch và nội dung dạy học

| Tuần | Nội dung | Tài liệu đọc | Hoạt động dạy và học | Đánh giá | CLOs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Lecture 1. - Giới thiệu môn học và phổ biến các quy tắc, lịch trình giảng dạy - Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng dự án 1.1. Quản lý chất lượng 1.1.1. Chất lượng dự án 1.1.2. Quản lý chất lượng 1.2. Quản lý chất lượng dự án 1.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng dự án 1.2.2. Mục tiêu của quản lý chất lượng dự án 1.2.3. Nguyên tắc của quản lý chất lượng dự án | [1] Chương 1 [2]Slide Chương 1 [3] Chapter 1 | Giảng viên - Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, slide - Giảng lý thuyết theo nội dung slide Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu |  | CLO1.1 CLO4.3 |
| 2 | Lecture 2. - Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng dự án 1.2. Quản lý chất lượng dự án 1.2.4. Nội dung của quản lý chất lượng dự án 1.2.5. Các mô hình quản lý chất lượng dự án 1.2.6. Công cụ của quản lý chất lượng dự án | [1] Chương 1 [2]Slide Chương 1 [3] Chapter 1 | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu |  | CLO1.1 CLO4.3 |
| 3 | Lecture 3. Chương 2: Lập kế hoạch chất lượng dự án 2.1. Lập kế hoạch chất lượng dự án 2.1.1. Khái niệm lập kế hoạch chất lượng dự án (Project Quality Planning) 2.1.2. Mối quan hệ giữa kế hoạch chất lượng và hệ thống chất lượng dự án 2.1.3. Các giai đoạn lập kế hoạch chất lượng dự án 2.1.4. Nội dung quy hoạch chất lượng dự án 2.1.5. Phương pháp đề ra kế hoạch chất lượng dự án 2.2. Bài tập tình huống | [1] Chương 2 [2]Slide Chương 2 [3] Chapter 2 | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu |  | CLO1.2 CLO4.1 CLO 4.3 |
| 4 | Seminar 1 - Trình bầy, thảo luận các chủ đề: + Chương 1, 2 | [1] Chương 1 [2] Slide bài seminar 1 | [1] Chương 1 [2] Slide bài seminar 1 | - Điểm danh - Trình bày về chủ đề nhóm - Thảo luận về chủ đề nhóm | CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1 CLO4.1 CLO4.3 |
| 5 | Lecture 4. Chương 3: Đảm bảo chất lượng dự án 3.1. Khái niệm và vai trò của đảm bảo chất lượng dự án (Project Quality Assurance) 3.2. Các căn cứ chủ yếu đảm bảo chất lượng dự án 3.3. Nội dung đảm bảo chất lượng dự án 3.3.1. Kế hoạch quản lý chất lượng dự án 3.3.2. Kết quả đánh giá, kiểm soát chất lượng dự án 3.3.3. Tiêu chuẩn chất lượng dự án chất lượng dự án | [1] Chương 3 [2]Slide Chương 3 [3] Chapter 3 | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide - Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu |  | CLO2.1 CLO3.1 CLO4.1 CLO4.3 |
| 6 | Lecture 5. Chương 3: Đảm bảo chất lượng dự án 3.4. Đảm bảo chất lượng dự án theo nội dung 3.4.1. Hoạch định tiêu chuẩn chất lượng dự án 3.4.2. Hoạch định quy trình kiểm soát, điều chỉnh chất lượng dự án 3.4.3.Phương pháp và kỹ thuật đảm bảo chất lượng dự án 3.4.4. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng dự án 3.5. Bảo đảm chất lượng theo các giai đoạn của dự án 3.5.1. Phân tích nhu cầu đảm bảo chất lượng dự án 3.5.2. Thiết kế hệ thống đảm bảo chất lượng dự án 3.5.3.Triển khai thực hiện 3.5.4. Kiểm tra, đo đạc 3.5.5.Bảo vệ hồ sơ, văn bản 3.5.6. Duy trì, bảo vệ hệ thống đảm bảo chất lượng dự án 3.6. Giám sát chất lượng dự án 3.6.1. Xác định nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành chủ quản tổ chức giám sát chất lượng dự án 3.6.2. Trình tự của công tác giám sát chất lượng dự án 3.6.3. Nội dung của công tác giám sát chất lượng dự án 3.7. Bài tập tình huống | [1] Chương 3 [2]Slide Chương 3 [3] Chapter 3 | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung slide - Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu |  | CLO2.1 CLO3.1 CLO4.1 CLO4.3 |
| 7 | Seminar 2 - Nội dung của quản lý chất lượng dự án - Mô hình quản lý chất lượng dự án - Công cụ quản lý chất lượng dự án | [1] Chương 1 [2] Slide bài bài giảng | Giảng viên - Hướng dẫn trình bày, thảo luận - Bình luận về bài trình bầy Sinh viên - Tham gia trình bầy/ thảo luận về chủ đề nhóm mình hoặc nhóm khác | - Điểm danh - Trình bày về chủ đề nhóm - Thảo luận về chủ đề nhóm | CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1 CLO4.1 CLO4.3 |
| 8 | Seminar 3 - Các giai đoạn kế hoạch chất lượng dự án - Nội dung kế hoạch chất lượng dự án - Phương pháp đề ra kế hoạch chất lượng dự án | [1] Chương 2 [2] Slide bài bài giảng | Giảng viên - Hướng dẫn trình bày, thảo luận - Bình luận về bài trình bầy Sinh viên - Tham gia trình bầy/ thảo luận về chủ đề nhóm mình hoặc nhóm khác | - Điểm danh - Trình bày về chủ đề nhóm - Thảo luận về chủ đề nhóm | CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1 CLO4.1 CLO4.3 |
| 9 | Lecture 6. Chương 4: Kiểm soát và nâng cao chất lượng dự án 4.1. Kiểm soát chất lượng dự án (Project Quality Control) 4.1.1. Khái niệm, đặc điểm và sự cần thiết phải kiểm soát và nâng cao chất lượng dự án 4.1.2. Nội dung của kiểm soát chất lượng dự án 4.1.3. Nguyên tắc của kiểm soát chất lượng dự án 4.1.4. Công cụ của kiểm soát chất lượng dự án 4.2. Nâng cao chất lượng dự án 4.2.3. Khái niệm nâng cao chất lượng dự án 4.2.3. Mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng với kiểm soát và đảm bảo chất lượng dự án | [1] Chương 4 [2] Slide bài bài giảng [3] | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu |  | CLO2.2 CLO3.2 CLO4.1 CLO4.3 |
| 10 | Seminar 4 - Các căn cứ đảm bảo chất lượng dự án - Đảm bảo chất lượng dự án theo nội dung | [1] Chương 3 [2] Slide bài bài giảng | Giảng viên - Hướng dẫn thực hành - Hướng dẫn đọc ý nghĩa của kết quả Sinh viên - Đọc tài liệu trước - Theo dõi các bước thực hành - Thực hiện trên máy tính hoặc vở ghi - Tham gia chữa bài | - Điểm danh - Mức độ tham gia -Mức độ tương tác - Chất lượng câu trả lời trên lớp / bài làm | CLO2.2 CLO3.2 CLO4.1 CLO4.3 |
| 11 | Seminar 5 - Bảo đảm chất lượng theo các giai đoạn của dự án - Giám sát chất lượng dự án - Kiểm tra 1 tiết | [1] Chương 3 [2] Slide bài giảng | Giảng viên - Hướng dẫn thực hành - Hướng dẫn đọc ý nghĩa của kết quả Sinh viên - Đọc tài liệu trước - Theo dõi các bước thực hành - Thực hiện trên máy tính hoặc vở ghi - Tham gia chữa bài | - Điểm danh - Mức độ tham gia -Mức độ tương tác - Chất lượng câu trả lời trên lớp / bài làm | CLO2.2 CLO3.2 CLO4.1 CLO4.3 |
| 12 | Lecture 7 Chương 5: Quản lý chất lượng dự án toàn diện và đánh giá quản lý chất lượng dự án 5.1. Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) 5.2. Phương pháp quản lý 6 sigma trong quản lý dự án chất lượng toàn diện 5.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá quản lý chất lượng dự án | [1] Chương 5 [2] Slide bài lecture 7 | Giảng viên - Giảng lý thuyết theo nội dung Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu |  | CLO2.2 CLO3.2 CLO4.1 CLO4.3 |
| 13 | Seminar 6 - Kiểm soát chất lượng dự án (Project Quality Control) - Nâng cao chất lượng dự án | [1] Chương 4 [2] Slide bài giảng lecture | Giảng viên - Hướng dẫn thực hành - Hướng dẫn đọc ý nghĩa của kết quả Sinh viên - Đọc tài liệu trước - Theo dõi các bước thực hành - Thực hiện trên máy tính hoặc vở ghi - Tham gia chữa bài | - Điểm danh - Mức độ tham gia -Mức độ tương tác - Chất lượng câu trả lời trên lớp / bài làm | CLO2.2 CLO3.2 CLO4.1 CLO4.3 |
| 14 | Seminar 7 - Nội dung, nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng toàn diện -Phương pháp quản lý 6 sigma trong quản lý dự án chất lượng toàn diện - Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá quản lý chất lượng dự án | [1] Chương 5 [2] Slide bài giảng | Giảng viên - Hướng dẫn thực hành - Hướng dẫn đọc ý nghĩa của kết quả Sinh viên - Đọc tài liệu trước - Theo dõi các bước thực hành - Thực hiện trên máy tính hoặc vở ghi - Tham gia chữa bài | - Điểm danh - Mức độ tham gia -Mức độ tương tác - Chất lượng câu trả lời trên lớp / bài làm - Nộp bài tập nhóm | CLO2.2 CLO2.3 CLO4.1 CLO4.3 |
| 15 | Seminar 8 - Hệ thống lại học phần - Thông báo kết quả đánh giá thành phần - Hướng dẫn thi và trả lời câu hỏi |  | Giảng viên - Tổng hợp, hệ thống lại các kiến thức trong các bài giảng - Hệ thống các dạng câu hỏi bài thi cuối kì - Thông báo điểm chuyên cần 10% - Thông báo điểm bài tập lớn và trả lời các thắc mắc - Thông báo điểm kiểm tra thực hành và giải đáp thắc mắc - Thông báo điểm 40% Sinh viên - Có mặt đầy đủ để nhận thông tin về điểm thành phần - Xem lại toàn bộ nội dung học phần, các câu hỏi tham khảo | - Điểm danh - Sau buổi học, không giải quyết các thắc mắc về điểm thành phần |  |
| Lịch thi | Thi cuối kỳ | [1] Chương 1 đến 5 | Thi Tự luận | Xem Phụ lục 1: ma trận đề thi | Xem Bảng 3 |

9. ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Learning Outcome Assessement)

Hệ thống quản lý đào tạo tự động đánh giá mức độ đạt được CLO theo thuật toán chung của Trường. Chuẩn đầu ra của học phần được sinh viên và trường đánh giá sau thi kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (Course Requirements and Expectation)

10.1. Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần

- Điểm chuyên cần đạt từ 5 trở lên (theo quy định chung của Trường)

- Cách đánh giá điểm chuyên cần: xem Phụ lục 2, rubrics 1.

10.2. Quy định về tham dự lớp học

- Học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học.

- Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì cần chủ động tìm hiểu kiến thức thông qua tài liệu được giảng viên cung cấp và các tài liệu khác được yêu cầu đọc.

10.3. Quy định về hành vi trong lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người giảng;

- Ghi chép đầy đủ, tham gia trả lời câu hỏi;

- Đọc trước tài liệu được yêu cầu;

- Làm các bài tập về nhà;

- Không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác, không ăn trong quá trình học;

- Laptop, máy tính bảng, điện thoại di động chỉ được sử dụng cho mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ học tập, tuyệt đối không dùng vào mục đích khác.

10.4. Quy định về nộp bài tập lớn

- Người học không nộp bài cá nhân / nhóm theo yêu cầu sẽ nhận điểm 0 (không).

- Sau thời hạn cuối theo quy định, bài nộp muộn mỗi ngày sẽ trừ một điểm.

11. THỜI ĐIỂM HIỆU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG (Syllabus Adjustment Time)

Tháng 6 năm 2024.

| TRƯỞNG KHOA PGS. TS Phạm Văn Hùng |  | HIỆU TRƯỞNG GS.TS Phạm Hồng Chương |
| --- | --- | --- |

# PHỤ LỤC

Phụ lục 1. MA TRẬN ĐỀ THI

- Trọng số trong điểm học phần: 50%

- Hình thức: Tự Luận

- Thời gian: 90 phút

- Số câu hỏi: 4 câu. Mỗi câu: 2 điểm/3 điểm/3 điểm/2 điểm

| Bài | CLO | Nhớ | Hiểu | Vận dụng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lecture 1 | 1.1, 2.1 |  | 1 |  |  |
| Lecture 2 | 1.2, 1.3, 2,2 |  |  | 2 |  |
| Lecture 3 | 1.2, 2.3 |  |  |  |  |
| Lecture 4 | 1.4, 2.1 |  |  |  |  |
| Lecture 5 | 1.5, 2.3 |  | 1 |  |  |
| Lecture 6 | 1.2, 3.3 |  |  |  |  |
| Lecture 7 | 3.1, 3.2, 3.3 |  |  |  |  |
| Tổng số câu |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Tỷ Trọng |  |  | 40% | 60% | 100% |

Phụ lục 2. CÁC RUBRICS

Rubrics 1. Đánh giá điểm chuyên cần

- Trọng số trong điểm học phần: 10%

- Đánh giá qua 8 buổi seminar.

| Số buổi vắng (điểm danh) | Tham gia thảo luận (GV seminar đánh giá) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| 0 | 10, 10+ | 9 | 8 | 7 |
| 1 | 9, 10 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | 8, 9 | 7 | 6 | 5 |
| > 2 | 0 điểm, học lại |  |  |  |

* Ghi chú: 10+ : có thể xem xét để cộng điểm vào điểm đánh giá 40% khi điểm chuyên cần là 10.

Tiêu chí đánh giá tham gia thảo luận

| Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| - Xung phong trả lời, chữa bài tập từ hai lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác. | - Xung phong trả lời câu hỏi; - Xung phong chữa bài tập; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được; - Trả lời tốt về bài tập nhóm. | - Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời; - Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến; - Có trả lời về bài tập nhóm. | - Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác. |

CLO của đánh giá chuyên cần

| Cách thức đánh giá | CLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Điểm danh |  |  |  |
| Trả lời câu hỏi, bài tập |  |  |  |
| Đăng kí nhóm đúng thời hạn |  |  |  |
| Trả lời về chủ đề của nhóm, thảo luận chủ đề nhóm khác |  |  |  |
| Trả lời về dữ liệu của nhóm, thảo luận dữ liệu nhóm khác |  |  |  |

Rubrics 2. Đánh giá bài tập nhóm

- Trọng số: 20% (thành phần thứ nhất của điểm đánh giá 40%)

- Đánh giá qua kết quả bài tập nhóm, thuyết trình

| Tiêu chí | CLO | Tỷ trọng % | Mức điểm (thang điểm 10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giỏi 8,5 – 10 | Khá 7,0 – 8,4 | Trung bình 4,5 – 6,9 | Yếu 0 – 4,4 |
| Nội dung | 2.1 4.1 4.2 | 50% | - Mục tiêu rõ ràng, logic, hợp lí, phù hợp với chủ đề - Có câu hỏi nghiên cứu cụ thể - Có các bài tham khảo phù hợp, chất lượng cao. | - Mục tiêu rõ ràng - Câu hỏi nghiên cứu không rõ -Có bài tham khảo. | - Mục tiêu không rõ - Câu hỏi nghiên cứu chưa phù hợp - Không có bài tham khảo | - Mục tiêu không thực tế hoặc không có mục tiêu - Không có câu hỏi đặt ra - Không có bài tham khảo. |
| Kết cấu | 2.1 3.4 | 15% | - Logic, khoa học, chặt chẽ, phù hợp; | - kết cấu đầy đủ, phù hợp; | - kết cấu không phù hợp | - kết cấu không phù hợp và đầy đủ |
| Hình Thức trình bầy | 2.2 | 10% | - Trình bầy rõ ràng - Văn phong mạch lạc | - Trình bầy rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc | - Trình bầy chưa rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc | - Trình bầy không rõ ràng - Văn phong chưa mạch lạc |
| Thuyết trình | 2.3 2.4 2.5 | 25% | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bầy mạch lạc, thuyết phục và trả lời xuất sắc các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bầy mạch lạc, thuyết phục và trả lời tốt các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bầy chưa thuyết phục và trả lời chưa tốt các câu hỏi | - Bài thuyết trình sử dụng cách tiếp cận chưa phù hợp với người nghe; - Cung cấp và phân tích thông tin chưa tin cậy và có ý nghĩa; - Trình bầy chưa thuyết phục và trả lời không tốt các câu hỏi |

Rubrics 3. Đánh giá bài kiểm tra cá nhân

- Trọng số: 20% (thành phần thứ hai của điểm đánh giá 40%)

- Đánh giá qua kết quả bài kiểm tra giấy

- Tổng số câu hỏi: 2 câu, mỗi câu 5 điểm.

- Thời gian: 60 phút

| Bài | CLO | Nhớ | Hiểu | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seminar 2 + 3 |  |  | 1 |  |
| Seminar 4 +5 |  |  | 1 |  |
| Tổng số câu |  |  | 2 | 2 |
| Tỷ trọng |  |  | 100% | 100% |