| # BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN # (Detailed Course Syllabus) |  |
| # (Ban hành kèm theo Quyết định số 628 QĐ/ĐHKTQD ngày 18 tháng 6 năm 2024) |  |

1. THÔNG TIN CHUNG (General Information)

- Tên học phần (tiếng Việt):	Tổ chức thi công xây dựng

- Tên học phần (tiếng Anh):	Construction Organization and Planning

- Trình độ đào tạo:		Đại học

- Mã học phần:			TNBD1134

- Số tín chỉ			03

  - Số giờ trên lớp:	45

  - Số giờ tự học		105

(01 tín chỉ bằng 50 giờ định mức, 01 giờ định mức bằng 50 phút)

- Các học phần tiên quyết:

2. KHOA/VIỆN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY (Management Faculty and Teachers)

- Khoa/Viện quản lý: Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên

- Địa chỉ: Phòng 703 Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

- Giảng viên:

| STT | Họ và tên | Email NEU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ths. Ngô Quang Tuấn | quangtuan.hau@gmail.com |
| 2 | Th.s Võ Văn Dần. | danvv@hau.edu.com |

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions)

Trong bối cảnh nền kinh tế đang càng ngày phát triển, Khoa học công nghệ xây dựng được hiện đại hóa, làm đòn bẩy cho ngành xây dựng phát triển. Về thi công bắt buộc phải thi công được những công trình và tổ hợp phức tạp có công nghệ cao, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại. Và học phần Tổ chức thi công xây dựng công trình được đưa vào giảng dạy với nội dung giới thiệu một cách tổng quan về công nghệ thi công công trình. Nghiên cứu toàn bộ những công tác, hạng mục để có thể xây dựng một công trình trọn vẹn, từ phần móng, phần thân đến hoàn thiện công trình. Và một nội dung nữa mà học phần mô tả đó là biện pháp lập tiến độ thi công, để có thể điều hành thi công cho công trình có thể hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng tốt nhất, đồng thời hướng dẫn một cách tổng quan mặt bằng thi công xây dựng công trình trên công trường.

Nội dung chính:

- Chuẩn bị mặt bằng, công tác đất và nền móng;

- Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;

- Công tác hoàn thienj và thi công lắp ghép;

- Lập kế hoạch tiến độ thi công;

- Lập tổng mặt bằn thi công công trình đơn vị.

4. TÀI LIỆU HỌC TẬP (Leaning Resources: Course Books, Reference Books, and Softwares)

4.1 Giáo trình

[1] Đỗ Đình Đức, Lê Kiều (2004). Kỹ thuật thi công 1. NXB Xây dựng. Hà Nội.

[2] Nguyễn Đình Hiện (1996). Tổ chức thi công. NXB Xây dựng. Hà Nội

4.2 Tài liệu tham khảo

[3] Đỗ Đình Đức và Lê Kiều (2004). Kỹ thuật thi công 1. NXB Xây dựng. Hà Nội.

[4] Đỗ Đình Đức và Lê Kiều (2004). Kỹ thuật thi công 2. NXB Xây dựng. Hà Nội.

[5] Nguyễn Đình Hiện (1995). Kỹ Thuật thi công. NXB Xây dựng. Hà Nội.

[6] Nguyễn Đình Hiện (1996). Tổ chức thi công. NXB Xây dựng. Hà Nội.

4.3. Tài liệu tham khảo khác có trên thư viện Trường.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (Course Goals)

# Bảng 1. Mục tiêu học phần

| Mã/Code (CGx) | Mô tả mục tiêu học phần (CG) | CĐR/PLO của CTĐT |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| CG1 | Có kiến thức về các khái niệm, các bước và biện pháp thi công phần móng, phần thân, và phần hoàn thiện mốt công trình, nắm được các công nghệ mới, biện pháp mới được sử dụng. Có kiến thức về việc lập kế hoạch, tiến độ thi công công trình xây dựng, để công trình có thể hoàn thành đúng thời hạn. Có thể dựa vào các biện pháp thi công, vật liệu thi công mà định giá được sản phẩm xây dựng. Từ đó vận dụng vào công tác kinh doanh bất động sản của mình hiệu quả hơn. | PLO 1.4, 1.5 |
| CG2 | Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ra quyết định, xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ thi công xây dựng, có khả năng tổ chức triển khai khai hoạt động, | PLO 2.4, 2.6 |
| CG3 | Hiểu được trách nhiệm xã hội của tổ chức thi công xây dựng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì, chuyên nghiệp, hợp tác trong giải quyết các vấn đề phát sinh; có năng lực làm việc độc lập, thích ứng với bối cảnh và chịu trách nhiệm | PLO 3.2, 3.4 |

6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

# Bảng 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

| Mục tiêu | CLOij | Mô tả CLO | Mức độ đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| CG1 | CLO1.1 | Hiểu được cơ sở của hoạt động tổ chức và thi công xây dựng, mối liên hệ và khả năng áp dụng vào quá trình phát triển, kinh doanh bất động sản | 3 |
|  | CLO1.2 | Nắm được vai trò của nó tới chất lượng công trình, giá trị sản phẩm bất động sản và tầm quan trọng tới chất lượng cuộc sống, an toàn của người sử dụng bất động sản. | 3 |
|  | CLO1.3 | Hiểu được xu hướng phát triển và thực tiễn áp dụng các công nghệ thi công chính; Hiểu được quy trình và các nội dung trong Công tác chuẩn bị mặt bằng, công tác đất và nền móng, Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối, Công tác hoàn thiện và thi công lắp ghép | 3 |
|  | CLO1.4 | Hiểu được các phương pháp lập tổng mặt bằng khi thi công công trình | 3 |
|  | CLO1.5 | Nắm được các loại tổng mặt bằng xây dựng và cách bố trí các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, máy móc thiết bị sử dụng | 3 |
|  | CLO1.6 | Hiểu rõ hơn về các sản phẩm bất động sản, có thể dựa vào các biện pháp thi công, vật liệu thi công mà định giá được sản phẩm xây dựng. Từ đó vận dụng vào công tác kinh doanh bất động sản của mình hiệu quả hơn. | 3 |
| CG2 | CLO2.1 | Phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ra quyết định, | 3 |
|  | CLO2.2 | Hiểu và cơ bản có khả năng xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ thi công xây dựng, có khả năng tổ chức triển khai khai hoạt động, | 3 |
| CG3 | CLO3.1 | Người học được trang bị nhận thức về bối cảnh xã hội, có khả năng đưa ra quan điểm độc lập, làm việc nhóm và có trách nhiệm cá nhân | 5 |
|  | CLO3.2 | Người học có tinh thần trách nhiệm, kiên trì, chuyên nghiệp, hợp tác trong giải quyết các vấn đề phát sinh; | 5 |
|  | CLO3.3 | Nhận thức về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, phân tích được bối cảnh xã hội và môi trường làm việc, đảm bảo thực hiện trách nhiệm cá nhân và đạo đức nghề nghiệp. | 4 |

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (Course Assessment)

# 7.1. Cơ cấu điểm thành phần

# Bảng 3. Đánh giá học phần

| Hình thức đánh giá | Nội dung/Bài đánh giá | Thời điểm | CLOs | Công cụ và tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| Chuyên cần | Thái độ học tập trên lớp Trả lời câu hỏi trên lớp Trả lời các câu hỏi thảo luận | Tuần 1-15 | CLO 3.1, 3.2 | Nhật ký giảng dạy của giảng viên với các tiêu chí đánh giá (i) Mức độ tham gia (ii) Mức độ tương tác; (iii) Chất lượng câu trả lời | 10% |
| Đánh giá quá trình/giữa kỳ | Vận dụng các kiến thức đã học, trình bày 1 kế hoạch thi công và tổ chức thực hiện. Giải thích lý do lựa chọn và tính hiệu quả của phương án đề ra. | Tuần 14-15 | CLO 1.1-1.6, 2.1-2.2, 3.1-3.3 | Phiếu đánh giá với các tiêu chí : (i) Chất lượng nội dung; (ii) Mức độ tham gia và hợp tác trong nhóm; (v) Góp ý cho nhóm khác và phản hồi góp ý từ nhóm khác | 20% |
|  | Nộp báo cáo kết quả làm việc nhóm | Tuần 15 | CLO 1.1-1.6, 2.1-2.2, 3.1-3.3 | Phiếu đánh giá với các tiêu chí : (i) Nội dung; (ii) Hình thức đẹp; (iii) Trình bày hấp dẫn, thuyết phục; (iv) Mức độ tham gia và hợp tác trong nhóm; (v) Thời gian trình bày, (vi) Góp ý cho nhóm cho sản phẩm của các nhóm khác và phản hồi góp ý từ nhóm khác | 20% |
| Đánh giá cuối kỳ | Toàn bộ |  |  | Thi tự luận | 50% |

  - Ma trận đề thi (phụ lục 1)

  - Các rubrics (phụ lục 2)

8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Lesson Plan)

Bảng 4. Kế hoạch và Nội dung dạy học

| Tuần | Nội dung | Tài liệu đọc | Hoạt động dạy và học | Đánh giá | CLOs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Lecture 1. Giới thiệu học phần: Làm quen, giới thiệu học phần, logic của học phần và vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT Chương 1: Chuẩn bị mặt bằng, công tác đất và nền móng • Công tác giải phóng mặt • Định vị và giác móng công trình | Đề cương học phần; [1] chương 3, 4, 7, 8. | Giảng viên : - Giới thiệu học phần; Đặt ra yêu cầu học tập; Hướng dẫn đọc tài liệu và tìm tài liệu; Hướng dẫn chia nhóm và làm việc nhóm. - Giảng viên giảng lý thuyết, hướng dẫn thảo luận các tình huống và câu hỏi của học viên đặt ra. Sinh viên: - Đọc các tài liệu; - Thảo luận về các chủ đề, nội dung trong buổi học. | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.1-1.3 |
| 2 | Seminar 1. Tóm tắt nội dung Lecture 1. Thảo luận về các vấn đề và khái niệm quan trọng của Lecture 1. | [1] Chương 1, 2 [2] chương 1,2 Slide bài giảng | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 1; - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên thảo luận các câu hỏi. - Chia nhóm, thảo luận nhóm | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO 1.1 - 1.3; CLO 2.1-2.2; CLO 3.1-3.3 |
| 3 | Lecture 2. Chương 1: Chuẩn bị mặt bằng, công tác đất và nền móng (tiếp) • Công tác giải phóng mặt • Định vị và giác móng công trình Chương 2: Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 2.1. Khái niệm chung về bê tông và bê tông cốt thép | Đề cương học phần; [1] 4, 7, 8, 9, 12 | Giảng viên : - Giới thiệu học phần; Đặt ra yêu cầu học tập; Hướng dẫn đọc tài liệu và tìm tài liệu; Hướng dẫn chia nhóm và làm việc nhóm. - Giảng viên giảng lý thuyết, hướng dẫn thảo luận các tình huống và câu hỏi của học viên đặt ra. Sinh viên: - Đọc các tài liệu; Thảo luận về các chủ đề, nội dung trong buổi học. | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5, |
| 4 | Seminar 2. Tóm tắt nội dung Lecture 2. Thảo luận về các vấn đề và khái niệm quan trọng của Lecture 2. | Đề cương học phần; [1] 4, 7, 8, 9, 12 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 2; - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên thảo luận các câu hỏi. - Chia nhóm, thảo luận nhóm | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5, CLO 2.1-2.2; CLO 3.1-3.3 |
| 5 | Lecture 3. Chương 2: Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối (Tiếp) 2.2. Công tác cốppha 2.3. Công tác cốt thép 2.4. Công tác bê tông | [1] 9, 12 | Giảng viên : - Giới thiệu học phần; Đặt ra yêu cầu học tập; Hướng dẫn đọc tài liệu và tìm tài liệu; Hướng dẫn chia nhóm và làm việc nhóm. - Giảng viên giảng lý thuyết, hướng dẫn thảo luận các tình huống và câu hỏi của học viên đặt ra. Sinh viên: - Đọc các tài liệu; Thảo luận về các chủ đề, nội dung trong buổi học. | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5 |
| 6 | Seminar 3. Tóm tắt nội dung Lecture 3. Thảo luận về các vấn đề và khái niệm quan trọng của Lecture 3. | [1] 9, 12 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 3; - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên thảo luận các câu hỏi. - Chia nhóm, thảo luận nhóm | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5, CLO 2.1-2.2; CLO 3.1-3.3 |
| 7 | Lecture 4. Chương 3: Công tác hoàn thiện và thi công lắp ghép 3.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm công tác hoàn thiện công trình 3.2. Các công tác hoàn thiện công trình 3.3. Công tác thi công lắp ghép công trình | [1] 13 | Giảng viên : - Giới thiệu học phần; Đặt ra yêu cầu học tập; Hướng dẫn đọc tài liệu và tìm tài liệu; Hướng dẫn chia nhóm và làm việc nhóm. - Giảng viên giảng lý thuyết, hướng dẫn thảo luận các tình huống và câu hỏi của học viên đặt ra. Sinh viên: - Đọc các tài liệu; Thảo luận về các chủ đề, nội dung trong buổi học. | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5 |
| 8 | Seminar 4. Tóm tắt nội dung Lecture 4. Thảo luận về các vấn đề và khái niệm quan trọng của Lecture 4. | [1] 13 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 4; - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên thảo luận các câu hỏi. - Chia nhóm, thảo luận nhóm | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5, CLO 2.1-2.2; CLO 3.1-3.3 |
| 9 | Lecture 5. Chương 4: Lập kế hoạch tiến độ thi công 4.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm công tác lập kế hoạch tiến độ thi công 4.2. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch tiến độ thi công 4.3. Lập kế hoạch tiến độ thi công theo hình thức sơ đồ ngang | [2] 1-5 | Giảng viên : - Giới thiệu học phần; Đặt ra yêu cầu học tập; Hướng dẫn đọc tài liệu và tìm tài liệu; Hướng dẫn chia nhóm và làm việc nhóm. - Giảng viên giảng lý thuyết, hướng dẫn thảo luận các tình huống và câu hỏi của học viên đặt ra. Sinh viên: - Đọc các tài liệu; Thảo luận về các chủ đề, nội dung trong buổi học. | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5 |
| 10 | Seminar 5. Tóm tắt nội dung Lecture 5. Thảo luận về các vấn đề và khái niệm quan trọng của Lecture 5. | [2] 1-5 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 5; - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên thảo luận các câu hỏi. - Chia nhóm, thảo luận nhóm | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5, CLO 2.1-2.2; CLO 3.1-3.3 |
| 11 | Lecture 6. Chương 4: Lập kế hoạch tiến độ thi công (tiếp) 4.4. Lập kế hoạch tiến độ thi công theo sơ đồ mạng lưới Chương 5: Lập tổng mặt bằng thi công công trình đơn vị 5.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm lập tổng mặt bằng thi công công trình | [2] 1-5, 10 | Giảng viên : - Giới thiệu học phần; Đặt ra yêu cầu học tập; Hướng dẫn đọc tài liệu và tìm tài liệu; Hướng dẫn chia nhóm và làm việc nhóm. - Giảng viên giảng lý thuyết, hướng dẫn thảo luận các tình huống và câu hỏi của học viên đặt ra. Sinh viên: - Đọc các tài liệu; Thảo luận về các chủ đề, nội dung trong buổi học. | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5 |
| 12 | Seminar 6. Tóm tắt nội dung Lecture 6. Thảo luận về các vấn đề và khái niệm quan trọng của Lecture 6. | [2] 1-5, 10 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung Lecture 6; - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên thảo luận các câu hỏi. - Chia nhóm, thảo luận nhóm | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5, CLO 2.1-2.2; CLO 3.1-3.3 |
| 13 | Lecture 7. Chương 5: Lập tổng mặt bằng thi công công trình đơn vị (tiếp) 5.2. Phân loại tổng mặt bằng xây dựng 5.3. Các nguyên tắc lập tổng mặt bằng thi công xây dựng công trình 5.4. Phương pháp lập tổng mặt bằng thi công công trình | [2] 10 | Giảng viên : - Giới thiệu học phần; Đặt ra yêu cầu học tập; Hướng dẫn đọc tài liệu và tìm tài liệu; Hướng dẫn chia nhóm và làm việc nhóm. - Giảng viên giảng lý thuyết, hướng dẫn thảo luận các tình huống và câu hỏi của học viên đặt ra. Sinh viên: - Đọc các tài liệu; Thảo luận về các chủ đề, nội dung trong buổi học. | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.4, 1.5 |
| 14-15 | Seminar 7-8 : Vận dụng các kiến thức đã học, trình bày 1 kế hoạch thi công và tổ chức thực hiện. Giải thích lý do lựa chọn và tính hiệu quả của phương án đề ra. Hoàn thiện bài tập nhóm. Nộp báo cáo kết quả định giá |  | Nhóm sinh viên báo cáo và trả lời câu hỏi Giảng viên và các thành viên trong lớp đặt câu hỏi, nhận xét. Nhóm sinh viên nộp báo cáo Giảng viên đánh giá | Phiếu đánh giá với các tiêu chí : (i) Nội dung; (ii) Hình thức đẹp; (iii) Trình bày hấp dẫn, thuyết phục; (iv) Mức độ hợp tác trong trả lời câu hỏi; (v) Thời gian trình bày | CLO1.1-1.6 ; CLO 2.1-2.2; CLO 3.1-3.3 |
| - | Bài thi cuối kỳ |  | Sinh viên làm bài thi theo lịch | Theo yêu cầu bài thi |  |

9. ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Leaning Outcomes Assessment)

Hệ thống quản lý đào tạo tự động đánh giá mức độ đạt được CLO theo thuật toán chung của Trường. Chuẩn đầu ra của học phần được sinh viên và trường đánh giá sau thi kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (Course Requirements and Expectation)

10.1. Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần

- Điểm chuyên cần đạt từ 5 trở lên (theo quy định chung của Trường)

- Cách đánh giá điểm chuyên cần: xem Phụ lục 2, rubrics 1.

10.2 Quy định về tham dự lớp học

-	Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. Sinh viên vắng quá 3 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại.

-	Sinh viên sẽ được cộng điểm cho mỗi lần phát biểu xây dựng bài, có thể bù đắp cho điểm quá trình, điểm kiểm tra và điểm bài tập nhóm.

-	Sinh viên không nộp bài tập nhóm sẽ nhận điểm 0 (không) cho bài tập sau cùng. Nhóm sinh viên nộp bài trễ sẽ bị trừ 1 điểm cho mỗi ngày nộp muộn.

10.3. Quy định về hành vi trong lớp học

-	Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

-	Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

-	Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;  không được ăn uống, nhai kẹo cao su.

-	Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

11. THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG (Syllabus Adjustment Time)

- Tháng 6 năm 2024

| TRƯỞNG KHOA PGS.TS Ngô Thị Phương Thảo | HIỆU TRƯỞNG GS.TS Phạm Hồng Chương |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1: MA TRẬN ĐỀ THI

Hình thức: Thi tự luận

Thời gian: 90 phút

Số câu hỏi: 3 câu.

Kết quả toàn bài được làm tròn đến 0,5

Trọng số điểm bài thi trong điểm học phần: 50%

| Câu hỏi | CLO | Số điểm | Nhớ | Hiểu | Vận dụng | Phân tích | Đánh giá | Tổng số câu hỏi thành phần |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu 1 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2 |
| Câu 1.1 | CLO 1.1, 1.2, 1.3 | 1,0 |  | x |  |  |  |  |
| Câu 1.2 | CLO 4.1, 4.2 | 1,0 |  |  | x |  |  |  |
| Câu 2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2 |
| Câu 2.1 | CLO 2.1, 2.2 | 1,0 |  | x |  |  |  |  |
| Câu 2.2 | CLO 2.3 CLO 6.1 | 1,0 |  |  | x |  |  |  |
| Câu 3 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 2 |
| Câu 3.1 | CLO 2.1, 2.3 | 1 |  | x |  |  |  |  |
| Câu 3.2 | CLO 3.1, 3.2 | 2 |  |  | x |  |  |  |
| Câu 4 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 2 |
| Câu 4.1 | CLO 2.1, 2.3 | 1 |  | x |  |  |  |  |
| Câu 4.2 | CLO 3.1, 3.2 | 2 |  |  | x |  |  |  |
| Tổng số câu hỏi thành phần |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Tổng số điểm |  | 10 |  | 4 | 4 |  |  | 10 |
| Tỷ trọng |  | 100% |  | 30% | 70% |  |  |  |

PHỤ LỤC 2: CÁC RUBRICS

1. Rubics cho đánh giá điểm chuyên cần

Trọng số trong điểm học phần: 10%

| Số buổi vắng (điểm danh) | Tham gia thảo luận (GV seminar đánh giá) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| 0 | 10, 10+ | 9 | 8 | 7 |
| 1 | 9, 10 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | 8, 9 | 7 | 6 | 5 |
| > 2 | 0 điểm, học lại |  |  |  |

Ghi chú: 10+: có thể xem xét để cộng điểm thưởng vào điểm đánh giá 40%.

Tiêu chí đánh giá tham gia thảo luận:

| Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| - Xung phong trả lời, chữa bài tập từ hai lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác. | - Xung phong trả lời câu hỏi; - Xung phong chữa bài tập; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được. | - Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời; - Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến. | - Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác. |

2. Rubics cho bài kiểm tra định kỳ và bài thi cuối cùng:

theo ma trận đề thi (Phụ lục 1).

3. Rubics đánh giá bài giữa kỳ: bài nhóm, có thuyết trình (trọng số: 40%)

Nội dung thuyết trình (20%)

| Tiêu chí đánh giá | CLO | Trọng số (%) | Mô tả mức chất lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giỏi | Khá | Trung bình | Yếu |
|  |  |  | 8.5-10 | 7.0 – 8.4 | 4,5 – 6,9 | 0 - 4,4 |
| Kết cấu bài thuyết trình | CLO 5.1, 5.2 | 10 | Kết cấu bản thuyết trình hợp lý, logic; các ý, các nội dung kết nối chặt chẽ. | Kết cấu bản thuyết trình hợp lý; có một số nội dung chưa kết nối, chưa logic. | Kết cấu bản thuyết trình chưa hướng đến làm rõ mục tiêu, có tính liệt kê; một số nội dung chưa rõ. | Kết cấu chưa hướng đến mục tiêu; nhiều nội dung ít có liên hệ mục tiêu. |
| Kỹ năng trình bày | CLO 5.1, 5.2 | 20 | Trình bày rõ, mạch lạc, logic; sử dụng hình ảnh, biểu bảng hợp lý; chủ động, tự tin, thuyết phục; quản lý tốt thời gian trình bày. | Trình bày một số điểm chưa rõ, chưa logic; biểu bảng chưa hợp lý, có thiếu sót; có thành viên chưa tự tin khi thuyết trình; thời gian trình bày lệch chuẩn không nhiều. | Trình bày chưa thuyết phục, chỉ thể hiện được nội dung cơ bản; một số bảng biểu sai; một số thành viên chưa tự tin; thời gian trình bày lệch chuẩn đáng kể. | Nhiều thành viên trình bày chưa bám sát mục tiêu, không tự tin; không thể hiện được mục đích bài thuyết trình; không quản lý được thời gian trình bày. |
| Nội dung | CLO4.1, 4.2 | 30 | Phân tích sâu nội dung cơ bản, logic; có phát hiện đặc thù, riêng biệt cho đối tượng; vận dụng được lý thuyết. | Phân tích được những nội dung cơ bản nhưng chưa logic; có phát hiện đặc thù, riêng biệt cho đối tượng; biết vận dụng các lỷ thuyết. | Phân tích được một số nội dung cơ bản; chưa phát hiện đặc thù, riêng biệt cho đối tượng; áp dụng lý thuyết thuần túy, thiếu tính sáng tạo. | Không phân tích được nội dung cơ bản; không có phát hiện riêng biệt cho đối tượng nghiên cứu hoặc vận dụng sai lý thuyết. |
| Trả lời câu hỏi/tương tác | CLO 4.2, 5.1 | 20 | Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề; tương tác tích cực, sẵn sàng trao đổi; trả lời được tất cả các câu hỏi. | Thể hiện sự hiểu biết về chủ đề; chưa tự tin khi tương tác, trao đổi; trả lời được 2/3 các câu hỏi. | Thể hiện hiểu biết về chủ đề chưa sâu; chưa tự tin khi tương tác, trao đổi; trả lời được 1/2 các câu hỏi. | Thể hiện chưa rõ chủ đề; không tự tin khi tương tác; trả lời được dưới 1/2 số câu hỏi |
| Tham gia thực hiện | CLO6.1, 6.2 | 20 | Có phân công rõ, công bằng; có hợp tác, chia sẻ, tương tác thực hiện;100% thành viên trình bày tốt | Có phân công thực hiện; có hợp tác, chia sẻ, tương tác thực hiện; 70% - 80% thành viên trình bày tốt | Có phân công thực hiện; phối hợp, chia sẻ chưa tốt; 50% - 60% thành viên thực hiện/trình bày đạt yêu cầu | Thiếu sự phân công, gắn kết giữa các thành viên; < 50% thành viên trình bày yếu |

Nội dung báo cáo (20%)

| Tiêu chí đánh giá | CLO | Trọng số (%) | Mô tả mức chất lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giỏi | Khá | Trung bình | Yếu |
|  |  |  | 8,5-10 | 7,0 – 8.4 | 4,5 – 6,9 | 0 - 4,4 |
| Cấu trúc bài báo cáo |  | 20 | Báo cáo có cấu trúc rõ ràng, hợp lý. Phần mở bài, thân bài và kết bài được phát triển tốt. | Báo cáo có cấu trúc tương đối rõ ràng, hợp lý. Phần mở bài, thân bài và kết bài được phát triển tương đối tốt. | Báo cáo có cấu trúc. Phần mở bài, thân bài, kết luận cần được cải thiện. | Báo cáo không có cấu trúc rõ rang. Phần mở bài, thân bài, kết luận chưa được phát triển đầy đủ. |
| Độ chính xác về nội dung |  | 20 | Báo cáo thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề và trình bày thông tin chính xác và phù hợp. | Báo cáo thể hiện sự hiểu biết tốt về chủ đề và bao gồm hầu hết các thông tin chính xác và phù hợp. | Báo cáo có một số điểm không chính xác hoặc thiếu liên quan ở một số lĩnh vực nhất định. | Báo cáo có nhiều điểm thiếu chính xác đáng kể hoặc thiếu liên quan trong nhiều lĩnh vực. |
| Ngôn ngữ và phong cách viết |  | 20 | Báo cáo được viết với ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn và chính xác. Phong cách viết hấp dẫn và phù hợp với người đọc. | Báo cáo được viết với ngôn ngữ tương đối rõ ràng và súc tích. Phong cách viết phù hợp. | Ngôn ngữ trong báo cáo có một số chỗ không rõ ràng hoặc không chính xác. Lối viết ít lôi cuốn người đọc. | Ngôn ngữ trong báo cáo có nhiều chỗ không rõ ràng hoặc không chính xác. Lối viết chưa lôi cuốn người đọc. |
| Minh chứng |  | 20 | Báo cáo cung cấp các minh chứng mạnh mẽ cho các luận điểm được đưa ra, bao gồm các dữ liệu liên quan, các nguồn tham khảo đáng tin cậy. | Báo cáo cung cấp đầy đủ các minh chứng cho các tuyên bố được đưa ra, bao gồm các dữ liệu liên quan, các nguồn tham khảo đáng tin cậy. | Báo cáo cung cấp các bằng chứng hạn chế hoặc yếu cho các tuyên bố được đưa ra, thiếu dữ liệu liên quan hoặc nguồn tham khảo đáng tin cậy. | Báo cáo thiếu bằng chứng đáng kể cho các tuyên bố được đưa ra, thiếu dữ liệu liên quan, và nguồn tham khảo đáng tin cậy. |
| Kết luận và khuyến nghị |  | 10 | Báo cáo kết luận một cách hiệu quả, tóm tắt được những điểm chính và đưa ra những khuyến nghị khả thi. | Báo cáo kết luận đầy đủ, tóm tắt được những điểm chính và đưa ra những khuyến nghị hợp lý. | Báo cáo có kết luận yếu hoặc chưa đầy đủ, chỉ tóm tắt một số điểm chính và đưa ra khuyến nghị hạn chế. | Báo cáo thiếu phần kết luận, không tóm tắt được những điểm chính hoặc không đưa ra những khuyến nghị có ý nghĩa. |
| Trình bày và định dạng |  | 10 | Báo cáo hấp dẫn về mặt trực quan, được định dạng tốt, bao gồm các tiêu đề, tiêu đề phụ và hình ảnh phù hợp. | Báo cáo khá hấp dẫn về mặt trực quan, được định dạng khá tốt, bao gồm các tiêu đề, tiêu đề phụ và hình ảnh tương đối phù hợp. | Báo cáo có một số vấn đề về định dạng và thiếu tính nhất quán trong các tiêu đề, tiêu đề phụ hoặc hình ảnh. | Báo cáo có định dạng kém, có nhiều vấn đề về tiêu đề, tiêu đề phụ hoặc hình ảnh. |